

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

#  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 августа 2017г № 1420-па

|  |
| --- |
|  **Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа»** **на 2018 -2024 годы** |

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016г №10), руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 21февраля 2017г №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 13апреля 2017г №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», постановления администрации Партизанского городского округа от 13 февраля 2017г. № 177-па « О внесении изменений в Порядок принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением администрации Партизанского городского округа от 26 августа 2013 года № 890-па», протоколом общественного обсуждения проекта Программы от 04 августа 2017г, на основании статьей 29,32 Устава Партизанского городского округа администрация Партизанского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы (прилагается).

2. Установить, что в ходе реализации программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы отдельные мероприятия могут уточняться, а финансирование мероприятий подлежит корректировке в объеме утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год.

 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Партизанского городского округа в сети «Интернет», опубликованию в газете «Вести» и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2018года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления жилищно-коммунального комплекса А.Г. Волкова.

Глава городского округа А.В. Зражевский

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Партизанского городского округа

от 29 августа 2017г №1420-па

 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018 – 2024 ГОДЫ**

(в редакции постановлений: от 27.2017г № 1953-па; от 09.06.2018г № 679-па; от 25.07.2018г №873-па; от 28.02.2019г №196-па; от 04.04 2019г № 324-па; от 04.07.2019г № 977-па, от 09.01.2020г №10-па, от 17.02.2020г № 283-па, от 18.03.2020г № 444-па, от 03.06.2020г-726-па; от21.01.2021 г №31; от 12 04.2021г № 541-па

ПАСПОРТ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018 -2024 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018 -2024 годы (далее Программа) |
| Ответственный исполнитель | Отдел жизнеобеспечения, отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа  |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий;- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования;  - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий, оборудование территорий игровыми и спортивными площадками.Задачи Программы:- улучшение состояния придомовых территорий многоквартирных домов:- восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; - устройство парковочных мест;- организация освещения придомовых территорий, -установка скамеек, урн;- озеленение;- ремонт лестниц, тротуаров, восстановление ливнестоков, расположенных на придомовых территориях и на подходах к ним, - улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования: парковых зон, скверов, площадей: -установка скамеек, урн для мусора;-обустройство территорий игровыми и спортивными площадками;- устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.- улучшение благоустройства территории и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками |
| Структура муниципальной Программы  | Программа состоит из следующих 3-х подпрограмм - подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы; - подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования Партизанского городского округа» на 2018-2024годы.  Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Партизанского городского округа» на 2019-2024 годы.  |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | - количество благоустроенных дворовых территорий - 405ед. - доля благоустроенных дворовых территорий, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям - 100%- охват населения благоустроенными дворовыми территориями -100%- количество территорий общего пользования - 6ед. - доля благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям -100%-количество благоустроенных территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками-38ед.- доля благоустроенных территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям -100%. |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы – 2018 -2024 годы в один этап. |
| Характеристика программных мероприятий | Повышение комфортности и качества проживания граждан на территории Партизанского городского округа  |
| Объемы и источники финансированияПрограммы |  Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы составляет **15 027 855,73** рублей, в том числе:2018 год – 1 379 792,00 рублей;2019 год – 2 359 813,25 рублей;2020 год – 2 654 000,00 рублей;2021 год – 1 950 000,00 рублей;2022 год – 4 135 625,24 рублей;2023 год – 2 165 625,24 рублей;2024 год – 383 000,00 рублей.Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Программы:средств краевого бюджета составляет **126 073 511,30** рублей, в том числе:2018 год – 2 020 185,00 рублей;2019 год – 27 986 190,82 рублей;2020 год – 27 393 150,16 рублей;2021 год – 13 752 125,02 рублей;2022 год – 27 296 930,15 рублей;2023 год – 27 296 930,15 рублей;2024 год – 328 000,00 рублей;средств федерального бюджета составляет **108 181 226, 71** рублей, в том числе: 2018 год – 14 814 687,00 рублей;2019 год – 18 923 348,95 рублей;2020 год – 17 731 328,13 рублей;2021 год – 13 838 523,89 рублей;2022 год – 13 640 669,37 рублей;2023 год – 13 640 669,37 рублей;2024 год – 15 592 000,00 рублей.»; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -количество благоустроенных дворовых территорий - 405 ед.-доля дворовых территорий, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям-100%;-количество благоустроенных территорий общего пользования-6ед.- доля благоустроенных территорий общего пользования,соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям-100%;- количество благоустройство территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками-23ед.- доля благоустроенных территорий и территорий оборудованных игровыми и спортивными площадками-100% |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий Программы. |

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, благоустройство территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками населения Партизанского городского округа в соответствии с:

- Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 21 ноября 2016г №10, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017год;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13апреля 2017г №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;

- Законом Приморского края от 20.10.2008 года № 325-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года;

- постановлением Администрации Приморского края от 08.02.2019г. №69-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31 августа 2017 года №356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы»,

- распоряжением администрации Партизанского городского округа от 31.10.2016г № 466-ра «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Партизанского городского округа на 2017 год и плановый период до 2019 года»;

- постановлением администрации Партизанского городского округа от 13 февраля 2017г № 177-па «О внесении изменений в Порядок принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением администрации Партизанского городского округа от 26 августа 2013 года № 890-па».

-постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019года № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы»

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Жилье и городская среда» на территории Партизанского городского округа, решаемой в Программе, является улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования.

 Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, бельевыми, спортивно – игровыми площадками.

 Под наиболее посещаемыми муниципальными территориями общего пользования подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, городские и сельские площади.

Под благоустройством территорий понимается:

- благоустройство (ремонт ) покрытия территории дворового проезда, ремонт лестничных маршей и других элементов благоустройства придомовой территории,

- оборудование территорий игровыми и спортивными площадками.

Текущее состояние благоустройства большинства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общего пользования Партизанского городского округа не соответствует современным требованиям к местам проживания и пользования населением, обусловленными нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Партизанского городского округа многоквартирными домами, зонами массового пребывания населения истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых и наиболее посещаемых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивно-игровых площадок.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, территорий общественного пользования не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания и отдыха населения Партизанского городского округа, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ.

Цель реализации настоящей Программы:

 - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования;

 - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий, обустройства территорий игровыми и спортивными площадками.

Задачи Программы:

 - улучшение состояния придомовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, установка скамеек, урн, озеленение, ремонт лестниц, тротуаров, восстановление ливнестоков, расположенных на придомовых территориях и на подходах к ним,

- улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования; устройство покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, культуры, городских и сельских площадей, установка скамеек, урн для мусора, обустройство территорий игровыми и спортивными площадками, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.

- улучшение благоустройства территории и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками

Перечень мероприятий, сроки и ожидаемые результаты их реализации отражены в приложении 2 Программы.

III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, а также благоустройство территорий и территорий оборудованных игровым и спортивными площадками..

Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении 1 Программы.

IV. ОБЪЕМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы составляет

**15 027 855,73** рублей, в том числе:

2018 год – 1 379 792,00 рублей;

2019 год – 2 359 813,25 рублей;

2020 год – 2 654 000,00 рублей;

2021 год – 1 950 000,00 рублей;

2022 год – 4 135 625,24 рублей;

2023 год – 2 165 625,24 рублей;

2024 год – 383 000,00 рублей.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Программы:

средств краевого бюджета составляет

**126 073 511,30** рублей, в том числе:

2018 год – 2 020 185,00 рублей;

2019 год – 27 986 190,82 рублей;

2020 год – 27 393 150,16 рублей;

2021 год – 13 752 125,02 рублей;

2022 год – 27 296 930,15 рублей;

2023 год – 27 296 930,15 рублей;

2024 год – 328 000,00 рублей;

средств федерального бюджета составляет **108 181 226, 71** рублей, в том числе:

2018 год – 14 814 687,00 рублей;

2019 год – 18 923 348,95 рублей;

2020 год – 17 731 328,13 рублей;

2021 год – 13 838 523,89 рублей;

2022 год – 13 640 669,37 рублей;

2023 год – 13 640 669,37 рублей;

 2024 год – 15 592 000,00 рублей;

 Субсидии, направляемые на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, могут быть использованы путем:

- предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений;

- представления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию Программы приведены в приложении 3 Программы.

**V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Ответственный исполнитель Программы – отдел жизнеобеспечения, отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее – отдел).

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством: размещения заказов на благоустройство дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

Отделы:

- организуют реализацию Программы, вносят предложения о внесении изменений в Программу и несут ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а так же конечных результатов ее реализации;

- не позднее 1 сентября текущего финансового года представляют в финансовое управление администрации Партизанского городского округа бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета Партизанского городского округа в очередном финансовом году

 разрабатывают:

а) перечень работ по исполнению программных мероприятий на очередной финансовый год (постановлением администрации Партизанского городского округа);

б) календарный план реализации программных мероприятий с указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств);

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики и собственности в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы, заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной [форме](#Par933);

- ежегодно проводит оценку эффективности Программы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы на согласование заместителю главы администрации – начальнику управления жилищно-коммунального комплекса, в отдел экономики управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа.

Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с описанием результатов реализации мероприятий в отчетном году, по формам, установленным муниципальными правовыми актами Партизанского городского округа;

б) перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий;

г) оценку эффективности Программы;

д) сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы ответственными исполнителями.

В случае отклонения от плановой динамики реализации Программы в отчет включаются предложения по дальнейшей реализации Программы и их обоснование.

 Размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

 Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации – начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

 В целях повышения уровня благоустройства городского округа и создания комфортной, безопасной и эстетической территории жизнедеятельности населения определены:

- адресный [перечень](#P718) дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- адресный [перечень](#P2674) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годы.

- адресный перечень благоустройства территорий, игровых и спортивных площадок.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий, игровых и спортивных площадок в форме трудового и (или) финансового участия.

 Доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее двадцати процентов от стоимости дополнительных работ по благоустройству дворовой территории

В ходе реализации муниципальной программы управлением жилищно-коммунального комплекса по итогам оценки предложений перечни дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, игровых и спортивных площадок подлежащих проведению благоустройства, включаются в муниципальную программу на 2018 - 2024 годы.

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

а) минимальный перечень видов работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для мусора;

б) дополнительный перечень видов работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ некапитального характера.

Дополнительный перечень работ реализуется при условии реализации видов работ минимального перечня.

**VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- количество благоустроенных дворовых территорий – 405ед.;

-доля благоустроенных дворовых территорий, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям -100%;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями -100%;

- количество благоустроенных территорий общего пользования -6ед.;

- доля благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям -100%

- количество благоустроенных территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками -39ед.;

- доля благоустроенных территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками -100%

VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы проводится отделом по итогам завершения реализации муниципальной Программы по нижеуказанной формуле.

Методика оценки эффективности Программы включает в себя следующие показатели:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

Iфакт

I = ------------ х 100 %,

Iплан

где:

 I – индикатор эффективности;

 Iфакт - фактическое значение индикатора;

 Iплан - плановое значение индикатора

б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:

1

I = ------------------- x 100 %,

Iфакт / Iплан

где:

I – индикатор эффективности;

 Iфакт - фактическое значение индикатора;

 Iплан - плановое значение индикатора

в) среднее значение выполнения индикаторов эффективности по муниципальным Программам рассчитывается по формуле:

SUM Iэф.

Icр. = --------------- х 100%,

n

где:

Iср. - среднее значение выполнения индикаторов эффективности Ппрограммы;

SUM Iэф - суммарное значение фактического выполнения индикаторов эффективности Программы;

n - количество индикаторов эффективности Программы;

г) расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств производится по формуле:

 х 100%,

Ф

Ф

Э

план

факт

бв



где:

 - степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

 - фактическое освоение средств бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде;

средств в отчетном периоде;

 - запланированное выделение бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде

план

Ф

д) эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Iср. х Эбв

Э

100 %

МП



где:

Эмп – эффективность реализации Программы;

Iср. – среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

Эбв - степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

 Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение Эмп составляет не менее 90,0 %.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 75,0 %.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы от 29 августа 2017г №1420-па

**СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2024 ГОДЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Значение показателей |
| 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям | % | 0,2 | 0,2 | 6,7 | 8,9 | 10,4 | 13,3 | 16,3 | 19,3 |
| 2. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями  | % | 4,9 | 4,9 | 13,3 | 22,7 | 31,6 | 40,5 | 49,3 | 58,2 |
| 3. | Доля благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям | % | 0 | 10 | 16,6 | 33,2 | 66,7 | 83,3 | 100 | 100 |
| 3 | Снижение сроков рассмотрения дистанционного обращений граждан | дней | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Увеличение доли граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по отбору благоустройства общественных территорий | % | 0 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
| 5. | Увеличение доли общественных территорий с оформлением электронного паспорта к общему числу общественных территорий | %. | 0 | 0 | 0 | 16,7 | 33,3 | 50 | 66,7 | 100 |
| 6. | Отсутствие нарушений общественного порядка на территория общего пользования | Ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Проведение инвентаризации уровня благоустроенности индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве за счет средств указанных лиц | Ед. | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 13 | 16. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы от 29 августа 2017г №1420-па

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2024 ГОДЫ И ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия  | Ответственный исполнитель |  Срок реализации  |  Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  |
| Дата начала реализации | Дата окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.Подпрограмма****«Благоустройство дворовых территорий ПГО» на 2018-2024гг** |
| Основное мероприятие: «Улучшение состояния дворовых территорий» |
| 1,1 | Ремонт дворовых территорий | Начальники: отдела жизнеобеспечения, отдела строительства управления ЖКК | 2018 | 2024 | - количество благоустроенных дворовых территорий ( с нарастающим итогом) -405ед. - доля благоустроенных дворовых территорий, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям - 100% |
| 1.2 | Проектирование, топографо- геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации | тоже | 2018 | 2024 | Разработанные проекты, проведенные топографичсеские работы, получение заключения по ценовой экспертизы сметной документации |
|  **2.Подпрограмма****«Благоустройство территорий общего пользования ПГО» на 2018-2024г**. |
| Основное мероприятие:«Улучшение благоустройства территорий общего пользования |
| 2.1 | Ремонт территорий общественного пользования  | Начальники: отдела жизнеобеспечения, отдела строительства управления ЖКК | 2018 | 2024 | количество наиболее посещаемых территорий общего пользования 6ед. - доля благоустроенных общего пользования, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям -100% |
| 2.2  | Проектирование, топографо –геодезические работы ценовая экспертиза сметной документации | тоже | 2018 | 2024 | Разработанные проекты, проведенные топографичсеские работы, получение заключения по ценовой экспертизы сметной документации |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  **3.Отдельные мероприятия**  |
| Основное мероприятие: «Вовлечение граждан в решение вопросов городского развития» |
| 1 |  Организация дистанционного обращения граждан, в том числе путем телефонного обращения с заявлением, осуществления контроля исполнения поступивших заявлений; | тоже | 2018 | 2024 | Снижение административных барьеров для граждан при обращении в администрацию, оперативное решение вопросов. |
| 2 | Организация участия граждан в рейтинговом голосовании по дистанционному выбору благоустройства общественных территорий  | тоже | 2018 | 2024 | Увеличение охвата населения при решении вопросов по выбор благоустройства общественных территорий  |
| 3 | Проведение инвентаризации общественных территорий с формированием электронных паспортов | тоже | 2018 | 2024г | Обеспечение полного охвата общественных территорий для учета при проведении благоустроительных работ  |
| 4 | Проведение онлайн мониторинга общественной безопасности с использованием систем видеоаналитики общественных территорий | тоже | 2020 | 2024 | Обеспечение безопасности граждан на общественных территориях, обеспечение принятия оперативных мер по устранению нарушений общественного порядка. |
| 5 | Проведение инвентаризации уровня благоустроенности индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков об их благоустройстве за счет средств указанных лиц | тоже | 2020 | 2024 | Увеличение количества благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения |
| **3.Подпрограмма** **«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Партизанского городского округа» на 2019-2024 годы** |
| Основное мероприятие: «Улучшение состояния детских и спортивных площадок» |
| 3.1 |  Ремонттерриторий, поставка и установка игровых и спортивных площадок | Начальники: отдела жизнеобеспечения, отдела строительства управления ЖКК | 2019 | 2024 | -количество благоустроенных территорий и территорий оборудованных игровыми и спортивными площадками-23ед.- доля благоустроенных территорий и территорий оборудованных игровыми и спортивными площадками, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям -100%. |
| 3.2 | Проектирование, выполнение топографо – геодезических работ, ценовая экспертиза сметной документации | Начальники: отдела жизнеобеспечения, отдела строительства управления ЖКК | 2019 | 2024г | Разработанные проекты, проведенные топографичсеские работы, получение заключения по ценовой экспертизы сметной документации |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной

 городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы от 29 августа 2017г №1420-па

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2024 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование мероприятиймуниципальнойпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |
| Всего | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г. | 2023г | 2024г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018 –2024гг | Всего в т.ч. | **249 282,59374** | **18 214,66400** | **49 269,35302** | **47 778,47829** | **29 540,64891** | **45 073,22476**  | **43 103,22476** | **16 303,00000** |
| Местный бюджет | **15 027,85573** | 1 379,79200 | 2 359,81325 | 2 654,00000 | 1 950,00000 | 4 135,62524 | 2 165,62524 | 383,00000 |
| Краевой бюджет | **126 073,51132** | 2 020,18500 | 27 986,19082 | 27 393,15016 | 13 752,12504 | 27 296,93015 | 27 296,93015 | 328,00000 |
| Федеральный бюджет | **108 181,22669** | 14 814,68700 | 18 923,34895 | 17 731,32813 | 13 838,52387 | 13 640,66937 | 13 640,66937 | 15 592,00000 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройстводворовых территорий Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы | Всего в т.ч. | **14 321,90175** | **374,00000** | **5 657,90175** | **0,00000** | **0,00000** | **2 300,0000** | **330,00000** | **5 660,00000** |
| Местный бюджет | **3 461,28951** | 374,00000 | 227,28951 | 0,00000 | 0,00000 | 2 300,00000 | 330,0000 | 230,00000 |
| Краевой бюджет | **216,61224** | 0,00000 | 108,61224 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 108,00000 |
| Федеральный бюджет | **10 644,00000** | 0,00000 | 5 322,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 322,00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. |  Основное мероприятие «Улучшение состояния дворовых территорий» | Всего, в т.ч. | **14 321,90175** | **374,00000** | **5 657,90175** | **0,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **330,00000** | **5 660,00000** |
| Местный бюджет | **3 461,28951** | 374,00000 | 227,28951 | 0,00000 | 0,00000 |  2 300,00000 | 330,00000 | 30,000000 |
| Краевой бюджет | **216,61224** | 0,00000 | 108,61224 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 108,00000 |
| Федеральный бюджет | **10 644,00000** | 0,00000 | 5 322,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 322,00000 |
| 1.1.1 | Ремонт дворовых территорий | Всего, в т.ч. | **12 947,90175** | **0,00000** | **5 457,90175** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | **30,00000** | **5 660,00000** |
| Местный бюджет | **2 087,28951** | 0,00000 | 27,28951 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 30,00000 | 230,000000 |
| Краевой бюджет | **216,61224** | 0,00000 | 108,61224 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 108,00000 |
| Федеральный бюджет | **10 644,00000** | 0,00000 | 5 322,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 322,00000 |
| 1.1.2 | Проектирование, топографо - геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации | Всего, в т.ч | **1 374,00000** | **374,00000** | **200,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **300,00000** | **300,00000** | **0,00000** |
| Местный бюджет | **1 374,00000** | 374,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы | Всего, в т.ч. | **106 584,66308** | **17 840,66400** | **14 657,84302** | **18 984,11256** | **14 620,94274** | **14 919,05038** | **14 919,05038** | **10 643,000000** |
| Местный бюджет | **5 328,62805** | 1 005,79200 | 778,91549 | 890,92056 | 500,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 153,000000 |
| Краевой бюджет | **3 718,80832** | 2 020,18500 | 277,57858 | 361,86387 | 282,41887 | 278,38101 | 278,38101 | 220,00000 |
| Федеральный бюджет | **97 537,22671** | 14 814,68700 | 13 601,34895 | 17 731,32813 | 13 838,52387 | 13 640,66937 | 13 640,66937 | 10 270,0000 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Улучшение состояния территорий общего пользования". | Всего, в т.ч | **106 584,66308** | **17 840,66400** | **14 657,84302** | **18 984,11256** | **14 620,94274** | **14 919,05038** | **14 919,05038** | **10 643,000000** |
| Местный бюджет | **5 328,62805** | 1 005,79200 | 778,91549 | 890,92056 | 500,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 153,000000 |
| Краевой бюджет | **3 718,80834** | 2 020,18500 | 277,57858 | 361,86387 | 282,41887 | 278,38101 | 278,38101 | 220,00000 |
| Федеральный бюджет | **97 537,22669** | 14 814,68700 | 13 601,34895 | 17 731,32813 | 13 838,52387 | 13 640,66937 | 13 640,66937 | 10 270,0000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.1 | Ремонт территорий общегопользования | Всего, в т.ч. | **102 186,34043** | **17 340,66400** | **13 948,67088** | **18 184,11257** | **14 191,90226** | **13 988,99536** | **13 988,99536** | **10 543,00000** |
| Местный бюджет | **930,30540** | 505,79200 | 69,74335 | 90,92057 | 70,95952 | 69,94498 | 69,94498 | 53,000000 |
| Краевой бюджет | **3 718,80834** | 2 020,18500 | 277,57858 | 361,86387 | 282,41887 | 278,38101 | 278,38101 | 220,00000 |
| Федеральный бюджет | **97 537,22669** | 14 814,68700 | 13 601,34895 | 17 731,32813 | 13 838,52387 | 13 640,66937 | 13 640,66937 | 10 270,00000 |
| 2.1.2 | Проектирование, топографо - геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации | Всего, в т.ч  | **4 398,32265** | **500,00000** | **709,17214** | **799,99999** | **429,04048** | **930,05502** | **930,05502** | **100,000000** |
| Местный бюджет | 4 398,32265 | 500,00000 | 709,17214 | 799,99999 | 429,04048 | 930,05502 | 930,05502 | 100,00000 |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство территорий детских и спортивных площадок Партизанского городского округа» на 2019-2024 годы | Всего, в т.ч | **128 376,02891** | **0,00000** | **28 953,60825** | **28 794,36573** | **14 919,70617** | **27 854,17438** | **27 854,17438** | **0,00000** |
| Местный бюджет | **6 237,93817** | 0,00000 | 1 353,60825 | 1 763,07944 | 1 450,00000 | 835,62524 | 835,62524 | 0,00000 |
| Краевой бюджет | **122 138,09074** | 0,00000 | 27 600,00000 | 27 031,28629 | 13 469,70617 | 27 018,54914 | 27 018,54914 | 0,00000 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Улучшение состояния территорий» | Всего, в т.ч | **128 376,02891** | **0,00000** | **28 953,60825** | **28 794,36573** | **14 919,70617** | **27 854,17438** | **27 854,17438** | **0,00000** |
| Местный бюджет | **6 237,93817** | 0,00000 | 1 353,60825 | 1 763,07944 | 1 450,00000 | 835,62524 | 835,62524 | 0,00000 |
| Краевой бюджет | **122 138,09074** | 0,00000 | 27 600,00000 | 27 031,28629 | 13 469,70617 | 27 018,54914 | 27 018,54914 | 0,00000 |
| 3.1.1 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | Всего, в т.ч | **125 915,5575** | **0,00000** | **28 453,60825** | **27 867,30546** | **13 886,29503** | **27 854,17438** | **27 854,17438** | **0,00000** |
| Местный бюджет | **3 777,46676** | 0,00000 | 853,60825 | 836,01917 | 416,58886 | 835,62524 | 835,62524 | 0,00000 |
| Краевой бюджет | **122 138,09074** | 0,00000 | 27 600,00000 | 27 031,28629 | 13 469,70617 | 27 018,54914 | 27 018,54914 | 0,00000 |
| 3.1.2 | Проектирование, топографо – геодезические работы ценовая экспертиза сметной документации | Всего, в т.ч | **2 460,47141** | **0,00000** | **500,00000** | **927,06027** | **1033,41114** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Местный бюджет | **2 460,47141** | 0,00000 | 500,00000 | 927,06027 | 1033,41114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Приложение 7к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы от 29 августа 2017г №1420-па**ПЕРЕЧЕНЬ** Объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и подлежащих благоустройству не позднее 2024 годы за счет средств, указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды " на 2018-2024 годы  |
| **/п** | **Партизанский городской округ** | **Сроки выполнения работ** |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Партизанские Коммунальные Системы"692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.Нагорная,1-А | 2023-2024 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Алеут-ПРИМ" 692851, Приморский край, г.Партизанск, ул.Кубанская, д.2-В | 2023-2024 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Биополимеры"692856, Приморский край, г.Партизанск ул.Кутузова, д. 60 | 2023-2024 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "ТОР-ДВ" 692853, Приморский край, г.Партизанск ул.Герцена, д. 90 | 2023-2024 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтажкомплекс"692864, Приморский край, г.Партизанск ул.Дунайская, д.1, №25:33:180113:243 площадь 5639 кв.м | 2023-2024 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Сучанская пивоваренная компания"692880, Приморский край, г.Партизанск ул.Свердлова, д. 25-а | 2023-2024 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью "Родник"692864, Приморский край, г.Партизанск ул.50 лет ВЛКСМ, д. 44-А | 2023-2024 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью "ПартизанскПиво"692880, Приморский край, г.Партизанск ул.Свердлова, д. 26-а | 2023-2024 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Ориентбиопарк"692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.Кутузова,61 | 2023-2024 |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая компания "Сталкер ПРО"692861, Приморский край, г.Партизанск ул.Бункерная, д.18-а | 2023-2024 |
| 11 | Открытое акционерное общество "Хлеб",692880, Приморский край, г.Партизанск ул.Замараева,10, кадастровый номер земельного участка 25:33:180113:574, площадь 8455 кв.м | 2023-2024 |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью "Викэл"692880, Приморский край, г.Партизанск ул.Гоголевская, 40-А, кадастровый номер земельного участка 25:33:180115:23 площадь 2380 кв.м | 2023-2024 |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью "Антей"692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.К.Коренного, д. 1 | 2023-2024 |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью "Каменское"692861, Приморский край, г.Партизанск, пер.Промышленный, д. 7- Г | 2023-2024 |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Металлист"692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.Грибоедова, д. 15 | 2023-2024 |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью "Сучан-Техсервис"692861, Приморский край, г.Партизанск, пер.Промышленный, 7-Б | 2023-2024 |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью ПК "Белый город"692854, Приморский край, г.Партизанск, ул.Разгонова, д. 30-г | 2023-2024 |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "Феррум" 692853, Приморский край, г.Партизанск, ул.Дунайская, д. 8 | 2023-2024 |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью "Мартин Восток" 692860, Приморский край, г.Партизанск, ул.Зарудничная, 40 | 2023-2024 |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью "МКК ЦЭММ"692871,Приморский край, г.Партизанск, с.Казанка, ул.Луговая, 4-Д, кадастровый номер земельного участка 25:33:180113:10131 площадь 11827 кв.м | 2023-2024 |
| 21 | Партизанская ГРЭС структурного подразделения филиала "Приморская генерация" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) 692860, Приморский край, г.Партизанск, ул.Свердлова,д.2 № 25:33:180123:941 площадь 273881 кв.м | 2023-2024 |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Партизанское шахтостроительное управление (ПШСУ)"692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.Московская, д. 1 | 2023-2024 |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно- строительная компания "Импульс"692854, Приморский край, г.Партизанск, ул.Партизанская, 68  | 2023-2024 |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "Нарек"692881, Приморский край, г.Партизанск, ул.К.Коренного, д. 27 | 2023-2024 |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "Партизанскстрой"692864, Приморский край, г.Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 55 | 2023-2024 |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью "Трансстрой"692852, Приморский край, г.Партизанск, ул. Спартака, 66-А | 2023-2024 |
| 27 | Общество с ограниченной ответственностью "Автоколонна 1512", 692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.П.Кашина, д. 60, кадастровый номер земельного участка 25:33:180112:951 площадь 43283,0 кв.м | 2023-2024 |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью "Партизанский лесоперерабатывающий комплекс""692850, Приморский край, г. Партизанск, ул. Вавилова 34 | 2023-2024 |
| 29 | Партизанский районный узел электросвязи Находкинского централизованного узла электросвязи ОАО "Дальневосточная компания электросвязи", 692853, Приморский край, г. Партизанск, ул. Центральная, 1 | 2023-2024 |
| 30 | Общество с ограниченной ответственностью "Дальэнергомонтаж-Лазурное коллективное сельскохозяйственное предприятие"692860, Приморский край, г.Партизанск, ул.Тепличная, д. 1, корп. А | 2023-2024 |
| 31 | Общество с ограниченной ответственностью "Лазурное"692860, Приморский край, г.Партизанск, ул.Тепличная, д. 1, корп. А | 2023-2024 |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью "ПИЛАТ "692871, Приморский край, г.Партизанск, с.Казанка, ул.Луговая, д.1-А | 2023-2024 |
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью "Сун Юань"698856, Приморский край, г.Партизанск, ул.Океанская, д.1, корп. А | 2023-2024 |
| 34 | Открытое акционерное общество "Универмаг "Центральный", 692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 11, кадастровый номер земельного участка 25:33:180113:440, площадь 1855 кв.м | 2023-2024 |
| 35 | Общество с ограниченной ответственностью "Дальтрэйд",692854, Приморский край, г.Партизанск, ул П..Кашина, 27 | 2023-2024 |
| 36 | Общество с ограниченной ответственностью "Автозаправочный комплекс "Альфа Трейд", 692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 44 | 2023-2024 |
| 37 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромаркет", 692880, Приморский край, г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 52, корп. А | 2023-2024 |
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС",692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. Локомотивная, д. 62 | 2023-2024 |
| 39 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЛ Кристалл", 692856, Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 13, кадастровый номер земельного участка 25:33:180113:301, площадь 1439 кв.м | 2023-2024 |
| 40 | Общество с ограниченной ответственностью "Гарант", 692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. К.Коренного, д. 1 | 2023-2024 |
| 41 | Общество с ограниченной ответственностью "Алмаз", 692880, Приморский край, г.Партизанск, ул.Ленинская, 61 | 2023-2024 |
| 42 | Общество с ограниченной ответственностью "Комета"692861, Приморский край, г.Партизанск, ул. Обогатительная, д. 15-А | 2023-2024 |
| 43 | Общество с ограниченной ответственностью "Партизанская реалбаза",692880, Приморский край, г.Партизанск, ул. Вавилова, д. 26, корп. А | 2023-2024 |
| 44 | Общество с ограниченной ответственностью "Рынок",692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.С.Замараева, 1 | 2023-2024 |
| 45 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговое предприятие "Весна",692860, Приморский край, г.Партизанск, ул.Чкалова, д. 9 | 2023-2024 |
| 46 | Общество с ограниченной ответственностью "Примтранслес",692854, Приморский край, г.Партизанск, ул.Фабричная, 12 | 2023-2024 |
| 47 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭДЕМ",692861, Приморский край, г.Партизанск, ул.Обогатительная, 15-Б | 2023-2024 |
| 48 | Общество с ограниченной ответственностью "Алиса",692853, Приморский край, г.Партизанск, ул.Щорса, 1Б | 2023-2024 |
| 49 | Общество с ограниченной ответственностью "Магнолия"692864, Приморский край, г.Партизанск, пер.Бойкий, д. 1, корп. А | 2023-2024 |
| 50 | Общество с ограниченной ответственностью "КоРус Маркет",692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г | 2023-2024 |
| 51 | Общество с ограниченной ответственностью "Перевал-база"692850, Приморский край, г.Партизанск, ул.Фабричная, д. 12 | 2023-2024 |
| 52 | Общество с ограниченной ответственностью "Спортивный Комплескс "Лидер",92864, Приморский край, г.Партизанск, ул.Спортивная, 1А | 2023-2024 |
| 53 | Общество с ограниченной ответственностью "Богатырь",692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.Анисимова, 33-Б | 2023-2024 |
| 54 | Общество с ограниченной ответственностью "Роза",692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.Ленинская, 1, нмер земельного участка 25:33:180113:1006, площадь 530 кв.м. | 2023-2024 |
| 55 | Общество с органиченной ответственностью "Доктор Смайл",692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.Ленинская, д. 1-Г, номер земельного участка 25:33:180113:234, площадь 6319 кв.м. | 2023-2024 |
| 56 | Общество с ограниченной ответственностью "Белый остров",692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.Разгонова 30 | 2023-2024 |
| 57 | Незавершенное строительство дома(г.Партизанск, ул.Селедцова,д.5) | 2021-2024 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы от 29 августа 2017г №1420-па

 **ПОДПРОГРАММА**

**«**БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018 – 2024 ГОДЫ

 ПАСПОРТ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

**«**БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018 – 2024 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Подпрограммы | «Благоустройство дворовых территорий Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы (далее Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель | Отдел жизнеобеспечения, отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа  |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цель Подпрограммы:- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий Партизанского городского округа. Задачи Подпрограммы:- улучшение состояния придомовых территорий многоквартирных домов:- восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов;- устройство парковочных мест при возможности; - организация освещения придомовых территорий, - озеленение придомовых территорий;- ремонт лестниц, тротуаров, расположенных на придомовых территориях и на подходах к ним.  |
| Структура муниципальной Подпрограммы  | Основное мероприятия Подпрограммы: «Благоустройство дворовых территорий», которое состоит из:. «Ремонт дворовых территорий» |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | - количество благоустроенных дворовых территорий 405 ед. - доля благоустроенных дворовых территорий, соответствующих эксплуатационным нормам требованиям -100%- охват населения благоустроенными дворовыми территориями -100%  |
| Сроки реализации Подпрограммы | Реализация Подпрограммы – 2018 -2024 годы в один этап. |
| Характеристика подпрограммных мероприятий | Повышение комфортности и качества проживания граждан на территории Партизанского городского округа  |
| Объемы и источники финансированияПодпрограммы |  Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Подпрограммы составляет **3 461 289,51** рублей, в том числе:2018 год – 374 000,00 рублей;2019 год – 227 289,51 рублей;2020 год – 0,00 рублей;2021 год – 0,00 рублей;2022 год – 2 300 000,00 рублей;2023 год – 330 000,00 рублей;2024 год – 230 000,00 рублей.Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы:средств краевого бюджета составляет **216 612,24** рублей, в том числе:2018 год – 0,00 рублей;2019 год – 108 612,24 рублей;2020 год – 0,00 рублей;2021 год – 0,00 рублей;2022 год – 0,00 рублей;2023 год – 0,00 рублей;2024 год – 108 000,00 рублей;средств федерального бюджета составляет **10 644 000,00** рублей, в том числе: 2018 год – 0,00 рублей;2019 год – 5 322 000,00 рублей;2020 год – 0,00 рублей;2021 год – 0,00 рублей;2022 год – 0,00 рублей;2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 5 322 000,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - благоустройство дворовых территорий – 405ед.- доля дворовых территорий а дворовых территорий, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям-100%;- охват населения благоустроенными дворовыми территориями -100%. |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий Подпрограммы. |

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ

Настоящая Подпрограмма разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий Партизанского городского округа в соответствии с:

- Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 21 ноября 2016г №10, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017год;

 - приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13апреля 2017г №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;,

-Законом Приморского края от 20.10.2008 года № 325-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года;

-- постановлением Администрации Приморского края от 08.02.2019г. №69-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31 августа 2017 года №356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы»,

 - распоряжением администрации Партизанского городского округа от 31.10.2016г № 466-ра «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Партизанского городского округа на 2017 год и плановый период до 2019 года»;

-постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019года № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморск «го края»Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы»

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Жилье и городская среда» на территории Партизанского городского округа, решаемой в Программе, является улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Текущее состояние благоустройства большинства дворовых территорий, не соответствует современным требованиям к местам проживания и пользования населением, обусловленными нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Партизанского городского округа многоквартирными домами, зонами массового пребывания населения истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых и наиболее посещаемых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивно-игровых площадок.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий, необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Партизанского городского округа, обеспечит более эффективную эксплуатацию жилых домов,

**II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

Цель реализации настоящей Подпрограммы:

 - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий Партизанского городского округа.

Задачи Подпрограммы:

- улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог; озеленение придомовых территорий; ремонт лестниц, тротуаров, расположенных на придомовых территориях и на подходах к ним;

Перечень мероприятий, сроки и ожидаемые результаты их реализации отражены в приложении № 5 Подпрограммы.

**III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых территорий Партизанского городского округа.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы указаны в приложении №4 Подпрограммы.

**IV. ОБЪЕМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ**

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Подпрограммы составляет **3 461 289,51** рублей, в том числе:

2018 год – 374 000,00 рублей;

2019 год – 227 289,51 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 2 300 000,00 рублей;

2023 год – 330 000,00 рублей;

2024 год – 230 000,00 рублей.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы:

средств краевого бюджета составляет

**216 612,24** рублей, в том числе:

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 108 612,24 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 108 000,00 рублей;

средств федерального бюджета составляет **10 644 000,00** рублей, в том числе:

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 5 322 000,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 5 322 000,00 рублей

 Субсидии, направляемые на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, могут быть использованы путем:

- предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений;

- представления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

 Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию Программы приведены в приложении №6 Подпрограммы.

**V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы – отдел жизнеобеспечения, отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее – отделы).

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством: размещения заказов на благоустройство дворовых территорий, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

Отделы:

- организуют реализацию Подпрограммы, вносят предложения о внесении изменений в Подпрограмму и несут ответственность за достижение показателей (индикаторов) Подпрограммы, а так же конечных результатов ее реализации;

- не позднее 1 сентября текущего финансового года представляют в финансовое управление администрации Партизанского городского округа бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета Партизанского городского округа в очередном финансовом году;

- разрабатывают:

а) перечень работ по исполнению подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год (постановлением администрации Партизанского городского округа);

б) календарный план реализации подпрограммных мероприятий с указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств);

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики и собственности в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Подпрограммы, заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной [форме](#Par933);

- ежегодно проводит оценку эффективности Подпрограммы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы на согласование заместителю главы администрации – начальнику управления жилищно – коммунального комплекса, в отдел экономики управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа.

Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с описанием результатов реализации мероприятий в отчетном году, по формам, установленным муниципальными правовыми актами Партизанского городского округа;

б) перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы, последствий не реализации Подпрограмм;

г) оценку эффективности Подпрограммы;

д) сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Подпрограммы ответственными исполнителями.

В случае отклонения от плановой динамики реализации Подпрограммы в отчет включаются предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы и их обоснование.

 Размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы, степени выполнения мероприятий Подпрограммы.

Общий контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель главы – начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

 В целях повышения уровня благоустройства городского округа и создания комфортной, безопасной и эстетической территории жизнедеятельности населения определен адресный [перечень](#P718) дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству согласно приложению №2 к Подпрограмме.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территорий, в форме трудового и (или) финансового участия.

Доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее 20 (двадцати) процентов от стоимости дополнительных работ по благоустройству.Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий указан в приложении № 1 Подпрограммы.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих благоустройству указан в приложении № 2 Подпрограммы.

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает следующие виды работ:

а) минимальный перечень видов работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для мусора; Нормативная стоимость работ по минимальному виду работ указана в приложении №3 Подпрограммы.

б) дополнительный перечень видов работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ некапитального характера.

Дополнительный перечень работ реализуется при условии реализации видов работ минимального перечня.

**VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:

- количество благоустроенных дворовых территорий на 405 ед.

- доля благоустроенных дворовых территорий соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям -100%;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями -100%.

**VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится отделом по итогам завершения реализации Подпрограммы по нижеуказанной формуле.

Методика оценки эффективности Подпрограммы включает в себя следующие показатели:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

Iфакт

I = ------------ х 100 %,

Iплан

где:

 I – индикатор эффективности;

 Iфакт - фактическое значение индикатора;

 Iплан - плановое значение индикатора

б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:

1

I = ------------------- x 100 %,

Iфакт / Iплан

где:

I – индикатор эффективности;

 Iфакт - фактическое значение индикатора;

 Iплан - плановое значение индикатора

в) среднее значение выполнения индикаторов эффективности по Подпрограммам рассчитывается по формуле:

SUM Iэф.

Icр. = --------------- х 100%,

n

где:

Iср. - среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной Подпрограммы;

SUM Iэф - суммарное значение фактического выполнения индикаторов эффективности Подпрограммы;

n - количество индикаторов эффективности Подпрограммы;

г) расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств производится по формуле:

 х 100%,

Ф

Ф

Э

план

факт

бв



где:

 - степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

 - фактическое освоение средств бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде;

средств в отчетном периоде;

 - запланированное выделение бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде

план

Ф

д) эффективность реализации Подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Iср. х Эбв

Э

100 %

МП



где:

Эмп – эффективность реализации муниципальной программы;

Iср. – среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

Эбв - степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

 Эффективность реализации Подпрограммы признается высокой в случае, если значение Эмп составляет не менее 90,0 %.

Эффективность реализации Подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 75,0 %.

В остальных случаях эффективность реализации Подпрограммы признается неудовлетворительной.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий Партизанского городского округа на 2019 – 2024 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 29 августа 2019г №1420-па

**ПОРЯДОК**

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения
	1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Партизанского городского округа (далее – муниципальное образование), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
	2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
	3. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
2. Порядок трудового

и финансового участия заинтересованных лиц

* 1. Органами, уполномоченными на организацию трудового и (или) финансового участия, являются организации, осуществляющие управление многоквартирными домами в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации (далее – Организация):

- управляющие организации;

- товарищества собственников жилья;

- жилищно-строительные кооперативы;

 - организации, осуществляющие содержание и ремонт при непосредственном способе управления.

* 1. Трудовое участие, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
	2. На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.
	3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

- субботники;

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

- участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

- участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории.

 2.5. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются Организацией в многоквартирных домах на информационных стендах.

 2.6 . В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц Организация представляет в Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее - Управление) в течение 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами, соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан с приложением к такому отчету фото-, видео материалов для размещения на официальном сайте администрации муниципального образования.

2.7. Финансовое участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

2.8. Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве территории Организация открывает счет в российской кредитной организации величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства, и доводит реквизиты до заинтересованных лиц и Управления для размещения реквизитов на официальном сайте администрации муниципального образования.

2.9. Заинтересованные лица перечисляют денежные средства по реквизитам, с указанием в назначении платежа номера квартиры, дома и улицы муниципального образования.

2.10. Финансовое участие граждан может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением соответствующей ведомости представителем Организации, либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный в счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.

2.11. Денежные средства заинтересованных лиц должны быть собраны и перечислены на счет, открытый Организацией для аккумулирования денежных средств заинтересованных лиц, не позднее 45 календарных дней с даты включения дома в перечень домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в рамках Программы.

2.12. В случае, если денежные средства в полном объеме не собраны в установленный срок, то заявка такого многоквартирного дома не подлежит выполнению.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. Заинтересованные лица, дворовые территории которых включены в Программу в связи с корректировкой, должны перечислить денежные средства не позднее 15 календарных дней с даты принятия решения о включении в Программу.

1. Условия аккумулирования и расходования средств
	1. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах Организация еженедельно доводит до Управления. Управление размещает (обновляет) информацию на официальном сайте администрации муниципального образования в течение каждой рабочей недели в разрезе улицы и номера дома муниципального образования.
	2. Управление ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.
	3. В первый рабочий день по окончанию срока, установленного для сбора денежных средств заинтересованных лиц, аккумулированные денежные средства перечисляются Организацией на лицевой счет администратора доходов бюджета, открытый Управлению в Федеральном казначействе.

3.4. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий, согласованным с представителем заинтересованных лиц.

3.5. Расходование денежных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

1. Контроль за соблюдением условий порядка
	1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом администрации муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.
	2. Аккумулированные денежные средства заинтересованных лиц в срок до 31 декабря текущего года подлежат перечислению на счет Организации и возврату заинтересованным лицам в случае:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур и невозможности их использованию;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий Партизанского городского округа» на 2018 – 2024 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 29 августа 2017г №1420-па

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ПЕРЕЧЕНЬ** |  |  |  |
| дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"  |  |  |  |
| **№п/п** | **Партизанский городской округ** | **Перечень видов работ\*** | **Срок выполнения работ** |
| **ремонт дворовых проездов** | **обеспечение освещения дворовой территории** | **установка скамеек** | **установка урн для мусора** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 |  г. Партизанск ул. К.Коренова, д.26 | да | нет | да | да | 2019 |
| 2 |  г. Партизанск ул. К.Коренова,д.29 | да | нет | нет | нет | 2019 |
| 3 |  г. Партизанск ул. 50 лет ВЛКСМ,д.4 | да | нет | да | да | 2019 |
| 4 |  г. Партизанск ул. 50 лет ВЛКСМ, д.21 | да | нет | нет | нет | 2019 |
| 5 |  г. Партизанск ул. В.Чкалова,д.7А | да | нет | да | да | 2019 |
| 6 |  г. Партизанск ул. М.Кутузова,54 | да | нет | да | да | 2019 |
| 7 |  г. Партизанск ул. Суворова,д.7 | да | нет | да | да | 2019 |
| 8 |  г. Партизанск, с.Авангард ул. Павлоа,д.12 | да | нет | да | да | 2019 |
| 9 |  г. Партизанск, с. Углекаменск, ул.Калинина, д.1А | да | нет | да | да | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  г. Партизанск, с. Углекаменск, ул. Калинина, д.6  | да | нет | да | да | 2019 |
| 11 |  г. Партизанск ул. Селедцова,д.5 | да | нет | да | да | 2019 |
| 12 |  г. Партизанск ул. Народная, д.9 | да | нет | нет | нет | 2019 |
| 13 |  г. Партизанск ул. Центральная,д.10 | да | нет | да | да | 2019 |
| 14 |  г. Партизанск ул. Гоголевская,д.4 | да | нет | нет | нет | 2019 |
| 15 |  г. Партизанск ул. Кожевенная,д.19 | да | нет | нет | нет | 2019 |
| 16 |  г. Партизанск ул. Селедцова,д.3 | да | нет | нет | нет | 2020 |
| 17 |  г. Партизанск ул. Тургенева,д.11 | да | нет | да | да | 2024 |
| 18 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.38 | да | нет | да | да | 2020 |
| 19 |  г. Партизанск ул. 50 лет ВЛКСМ,д.27 | да | нет | да | да | 2020 |
| 20 |  г. Партизанск, с. Авангард, Павлова, д.3Б  | да | нет | да | да | 2020 |
| 21 |  г. Партизанск, с Авангард,ул. Павлова.д.6  | да | нет | да | да | 2020 |
| 22 |  г. Партизанск ул. Центральная,д.6 | да | нет | да | да | 2020 |
| 23 |  г. Партизанск ул. Щорса,д.1 | да | нет | да | да | 2020 |
| 24 |  г. Партизанск ул. Гоголевская,д.1 | да | нет | да | да | 2021-2022 |
| 25 |  г. Партизанск ул. Булгарова,д.15 | да | нет | да | да | 2021 |
| 26 |  г. Партизанск ул. Мирошниченко,д.15В | да | нет | да | да | 2021-2022 |
| 27 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.22Б | да | нет | да | да | 2020 |
| 28 |  г. Партизанск ул. Аллея 50 лет Октября,д.2 | да | нет | да | да | 2024 |
| 29 |  г. Партизанск ул. Аллея 50 лет Октября,д.4 | да | нет | да | да | 2025 |
| 30 |  г. Партизанск ул. 50 лет ВЛКСМ,д.22 | да | нет | да | да | 2022 |
| 31 |  г. Партизанск ул. 50 лет ВЛКСМ,д.23 | да | нет | да | да | 2025 |
| 32 |  г. Партизанск ул. 50 лет ВЛКСМ,д.25 | да | нет | да | да | 2025 |
| 33 |  г. Партизанск ул. 50 лет ВЛКСМ,д.27 | да | нет | да | да | 2020 |
| 34 |  г. Партизанск ул. 50 лет ВЛКСМ,д.47 | да | нет | да | да | 2020-2021 |
| 35 |  г. Партизанск ул. 50 лет ВЛКСМ,д.49 | да | нет | да | да | 2023 |
| 36 |  г. Партизанск ул. Суворова,д.9 | да | нет | да | да | 2023 |
| 37 |  г. Партизанск ул. Бестужевская,д.61 | да | нет | да | да | 2023 |
| 38 |  г. Партизанск ул. Бестужевская,д.63 | да | нет | да | да | 2023 |
| 39 |  г. Партизанск ул Бестужевская,д.65 | да | нет | да | да | 2023 |
| 40 |  г. Партизанск ул. Бестужевская,д.67 | да | нет | да | да | 2023 |
| 41 |  г. Партизанск ул. Булгарова,д.13 | да | нет | да | да | 2021 |
| 42 |  г. Партизанск ул. Булгарова,д.17 | да | нет | да | да | 2021-2022 |
| 43 |  г. Партизанск ул. Вахрушева,д.1А | да | нет | да | да | 2023 |
| 44 |  г. Партизанск ул. Вахрушева,д.1Б | да | нет | да | да | 2023 |
| 45 |  г. Партиза-нск ул. Вахрушева,д.1В | да | нет | да | да | 2023 |
| 46 |  г. Партизанск ул. Вахрушева,д.1Г | да | нет | да | да | 2023 |
| 47 |  г. Партизанск ул. Вахрушева,д.2А | да | нет | да | да | 2023 |
| 48 |  г. Партизанск ул. Вахрушева,д.2Б | да | нет | да | да | 2023 |
| 49 |  г. Партизанск ул. Вахрушева,д.3Б | да | нет | да | да | 2023 |
| 50 |  г. Партизанск ул. Вахрушева,д.3В | да | нет | да | да | 2023 |
| 51 |  г. Партизанск ул. Гоголевская,д.2 | да | нет | да | да | 2023 |
| 52 |  г. Партизанск ул. Гоголевская,д.6 | да | нет | да | да | 2023 |
| 53 |  г. Партизанск ул. Гоголевская,д.8 | да | нет | да | да | 2023 |
| 54 |  г. Партизанск ул. Гоголевская,д.10 | да | нет | да | да | 2023 |
| 55 |  г. Партизанск ул. Гоголевская,д.11 | да | нет | да | да | 2020-2024 |
| 56 |  г. Партизанск ул. Гоголевская,д.12 | да | нет | да | да | 2023 |
| 57 |  г. Партизанск ул. Гоголевская,д.53 | да | нет | да | да | 2023 |
| 58 |  г. Партизанск ул. Дворцовая,д.2 | да | нет | да | да | 2023 |
| 59 |  г. Партизанск ул. Дворцовая,д.2А | да | нет | да | да | 2023 |
| 60 |  г. Партизанск ул. Дворцовая,д.2Б | да | нет | да | да | 2023 |
| 61 |  г. Партизанск ул. Дворцовая,д.2В | да | нет | да | да | 2023 |
| 62 |  г. Партизанск ул. Деповская,д.39 | да | нет | да | да | 2023 |
| 63 |  г. Партизанск ул. Деповская,д.41 | да | нет | да | да | 2023 |
| 64 |  г. Партизанск ул. Заводская,д.16А | да | нет | да | да | 2023 |
| 65 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.1 | да | нет | да | да | 2023 |
| 66 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.3 | да | нет | да | да | 2023 |
| 67 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.4 | да | нет | да | да | 2023 |
| 68 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.4Б | да | нет | да | да | 2023 |
| 69 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.5 | да | нет | да | да | 2023 |
| 70 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.6 | да | нет | да | да | 2023 |
| 71 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.7 | да | нет | да | да | 2023 |
| 72 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.8 | да | нет | да | да | 2023 |
| 73 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.9 | да | нет | да | да | 2023 |
| 74 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.2Б | да | нет | да | да | 2020 |
| 75 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.10 | да | нет | да | да | 2023 |
| 76 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.12 | да | нет | да | да | 2023 |
| 77 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.18 | да | нет | да | да | 2023 |
| 78 |  г. Партизанск ул.Индустриальная, д.18А | да | нет | да | да | 2023 |
| 79 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.16 | да | нет | да | да | 2023 |
| 80 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.22А | да | нет | да | да | 2020 |
| 81 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.23 | да | нет | да | да | 2023 |
| 82 |  г. Партизанск ул. Индустриальная,д.30 | да | нет | да | да | 2023 |
| 83 |  г. Партизанск ул. Иркутская,д.2Г | да | нет | да | да | 2023 |
| 84 |  г. Партизанск ул. К.Коренова,15 | да | нет | да | да | 2023 |
| 85 |  г. Партизанск ул. К.Коренова,д.20 | да | нет | да | да | 2023 |
| 86 |  г. Партизанск ул. К.Коренова,д.24А | да | нет | да | да | 2023 |
| 87 |  г. Партизанск ул. К.Коренова,д.31 | да | нет | да | да | 2020 |
| 88 |  г. Партизанск ул. Кожевенная,д.19Б | да | нет | да | да | 2024 |
| 89 |  г. Партизанск ул. Комсомольская,д.1 | да | нет | да | да | 2024 |
| 90 |  г. Партизанск ул. Космомольская,д.2 | да | нет | да | да | 2024 |
| 91 |  г. Партизанск ул. Комсомольская,д.10А | да | нет | да | да | 2024 |
| 92 |  г. Партизанск ул. Комсомольская,д.10Б | да | нет | да | да | 2024 |
| 93 |  г. Партизанск ул. Парковая,д.1 | да | нет | да | да | 2024 |
| 94 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.3 | да | нет | да | да | 2024 |
| 95 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.3А | да | нет | да | да | 2024 |
| 96 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.5 | да | нет | да | да | 2024 |
| 97 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.6 | да | нет | да | да | 2020 |
| 98 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.8 | да | нет | да | да | 2020 |
| 99 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.10 | да | нет | да | да | 2024 |
| 100 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.12 | да | нет | да | да | 2024 |
| 101 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.16 | да | нет | да | да | 2020 |
| 102 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.20 | да | нет | да | да | 2022 |
| 103 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.22 | да | нет | да | да | 2022 |
| 104 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.24 | да | нет | да | да | 2024 |
| 105 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.24А | да | нет | да | да | 2024 |
| 106 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.24Б | да | нет | да | да | 2024 |
| 107 |  г. Партизанск ул. Ленинская,24В | да | нет | да | да | 2024 |
| 108 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.28Б | да | нет | да | да | 2024 |
| 109 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.34 | да | нет | да | да | 2024 |
| 110 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.36 | да | нет | да | да | 2024 |
| 111 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.37 | да | нет | да | да | 2024 |
| 112 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.47 | да | нет | да | да | 2024 |
| 113 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.49 | да | нет | да | да | 2024 |
| 114 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.51 | да | нет | да | да | 2024 |
| 115 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.53 | да | нет | да | да | 2024 |
| 116 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.53А | да | нет | да | да | 2024 |
| 117 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.53Б | да | нет | да | да | 2024 |
| 118 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.53А | да | нет | да | да | 2024 |
| 119 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.57 | да | нет | да | да | 2024 |
| 120 |  г. Партизанск ул. Ленинская,д.59 | да | нет | да | да | 2024 |
| 121 |  г. Партизанск ул. Лермонтова,д.3 | да | нет | да | да | 2024 |
| 122 |  г. Партизанск ул. Лермонтова,д.6 | да | нет | да | да | 2024 |
| 123 |  г. Партизанск ул. Лермонтова,д.6А | да | нет | да | да | 2024 |
| 124 |  г. Партизанск ул. Лермонтова,д.12 | да | нет | да | да | 2024 |
| 125 |  г. Партизанск ул. М. Кутузова,д.40 | да | нет | да | да | 2024 |
| 126 |  г. Партизанск ул. М. Кутузова,д.42А | да | нет | да | да | 2024 |
| 127 |  г. Партизанск ул. М. Кутузова,д.42Б | да | нет | да | да | 2024 |
| 128 |  г. Партизанск ул. М. Кутузова,д.42В | да | нет | да | да | 2024 |
| 129 |  г. Партизанск ул. М. Кутузова,д.44 | да | нет | да | да | 2024 |
| 130 |  г. Партизанск ул. М. Кутузова,д.46 | да | нет | да | да | 2024 |
| 131 |  г. Партизанск ул. М. Кутузова,д.48 | да | нет | да | да | 2024 |
| 132 |  г. Партизанск ул. М. Кутузова,д.50 | да | нет | да | да | 2024 |
| 133 |  г. Партизанск ул. М. Кутузова,д.62 | да | нет | да | да | 2024 |
| 134 |  г. Партизанск ул. Московская,д.5А | да | нет | да | да | 2024 |
| 135 |  г. Партизанск ул. Московская,д.7 | да | нет | да | да | 2024 |
| 136 |  г. Партизанск ул. Московская,д.49/1 | да | нет | да | да | 2024 |
| 137 |  г. Партизанск ул. Московская,д.49/2 | да | нет | да | да | 2024 |
| 138 |  г. Партизанск ул. Московская,д.49/3 | да | нет | да | да | 2024 |
| 139 |  г. Партизанск ул. Нагорная,д.5 | да | нет | да | да | 2024 |
| 140 |  г. Партизанск ул. Нагорная,д.18 | да | нет | да | да | 2024 |
| 141 |  г. Партизанск ул. Нагорная,д.20 | да | нет | да | да | 2024 |
| 142 |  г. Партизанск ул. Нагорная,д.22 | да | нет | да | да | 2024 |
| 143 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.1 | да | нет | да | да | 2024 |
| 144 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.1А | да | нет | да | да | 2024 |
| 145 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.1Б | да | нет | да | да | 2024 |
| 146 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.3 | да | нет | да | да | 2024 |
| 147 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.5 | да | нет | да | да | 2024 |
| 148 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.7 | да | нет | да | да | 2024 |
| 149 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.8 | да | нет | да | да | 2024 |
| 150 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.9 | да | нет | да | да | 2024 |
| 151 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.10 | да | нет | да | да | 2024 |
| 152 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.12 | да | нет | да | да | 2024 |
| 153 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.14 | да | нет | да | да | 2024 |
| 154 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.15 | да | нет | да | да | 2024 |
| 155 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.16 | да | нет | да | да | 2024 |
| 156 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.18 | да | нет | да | да | 2024 |
| 157 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.19 | да | нет | да | да | 2024 |
| 158 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.20 | да | нет | да | да | 2024 |
| 159 |  г. Партизанск ул. Обогатительная,д.21 | да | нет | да | да | 2024 |
| 160 |  г. Партизанск ул. Океанская,д.2В | да | нет | да | да | 2024 |
| 161 |  г. Партизанск ул. Октябрская,д.5 | да | нет | да | да | 2024 |
| 162 |  г. Партизанск ул. Октябрская,д.6 | да | нет | да | да | 2024 |
| 163 |  г. Партизанск ул. Октябрская,д.8 | да | нет | да | да | 2024 |
| 164 |  г. Партизанск ул. Октябрская,д.10 | да | нет | да | да | 2024 |
| 165 |  г. Партизанск ул. Олимпийская,д.1А | да | нет | да | да | 2024 |
| 166 |  г. Партизанск ул. Осиновая,д.1 | да | нет | да | да | 2024 |
| 167 |  г. Партизанск ул.Ленинская,д.31 | да | нет | да | да | 2024 |
| 168 |  г. Партизанск ул.П.Кашина,д.4 | да | нет | да | да | 2024 |
| 169 |  г. Партизанск ул.П.Кашина,д.6 | да | нет | да | да | 2024 |
| 170 |  г. Партизанск ул.П.Кашина,д.7 | да | нет | да | да | 2024 |
| 171 |  г. Партизанск ул.П.Кашина,д.58 | да | нет | да | да | 2024 |
| 172 |  г. Партизанск ул.Партизанская,д.87 | да | нет | да | да | 2024 |
| 173 |  г. Партизанск ул.Партизанская,д.157 | да | нет | да | да | 2024 |
| 174 |  г. Партизанск ул.Партизанская,д.159 | да | нет | да | да | 2024 |
| 175 |  г. Партизанск ул. Центральная,д.17 | да | нет | да | да | 2024 |
| 176 |  г. Партизанск ул. Пушкинская,д.58 | да | нет | да | да | 2024 |
| 177 |  г. Партизанск ул..Пушкинская,д.58Б | да | нет | да | да | 2024 |
| 178 |  г. Партизанск ул..Пушкинская,д.68 | да | нет | да | да | 2024 |
| 179 |  г. Партизанск ул..Пушкинская,д.69 | да | нет | да | да | 2024 |
| 180 |  г. Партизанск ул..Пушкинская,д.70 | да | нет | да | да | 2024 |
| 181 |  г. Партизанск ул..Пушкинская,д.72 | да | нет | да | да | 2024 |
| 182 |  г. Партизанск ул..Пушкинская,д.107 | да | нет | да | да | 2024 |
| 183 |  г. Партизанск ул..Пушкинская,д.109 | да | нет | да | да | 2024 |
| 184 |  г. Партизанск ул..П.Разгонова,д.1 | да | нет | да | да | 2024 |
| 185 |  г. Партизанск пер.Промышленный,д.3 | да | нет | да | да | 2024 |
| 186 |  г. Партизанск пер.Промышленный,д.5 | да | нет | да | да | 2024 |
| 187 |  г. Партизанск пер.Промышленный,д.7 | да | нет | да | да | 2024 |
| 188 |  г. Партизанск пер.Промышленный,д.9 | да | нет | да | да | 2024 |
| 189 |  г. Партизанск пер.Промышленный,д.10А | да | нет | да | да | 2024 |
| 190 |  г. Партизанск пер.Промышленный,д.10Б | да | нет | да | да | 2024 |
| 191 |  г. Партизанск пер.Промышленный,д.11 | да | нет | да | да | 2024 |
| 192 |  г. Партизанск пер.Промышленный,д.12 | да | нет | да | да | 2024 |
| 193 |  г. Партизанск пер.Промышленный,д.13 | да | нет | да | да | 2024 |
| 194 |  г. Партизанск пер.Промышленный,д.14 | да | нет | да | да | 2024 |
| 195 |  г. Партизанск ул.Садовая,д.1 | да | нет | да | да | 2024 |
| 196 |  г. Партизанск ул.Садовая,д.4 | да | нет | да | да | 2024 |
| 197 |  г. Партизанск ул.Свердлова,д.4 | да | нет | да | да | 2024 |
| 198 |  г. Партизанск ул.Свердлова,д.5А | да | нет | да | да | 2024 |
| 199 |  г. Партизанск ул.Свердлова,д.6 | да | нет | да | да | 2024 |
| 200 |  г. Партизанск ул.Свердлова,д.6А | да | нет | да | да | 2024 |
| 201 |  г. Партизанск ул.Свердлова,д.23 | да | нет | да | да | 2024 |
| 202 |  г. Партизанск ул.Свердлова,д.25 | да | нет | да | да | 2024 |
| 203 |  г. Партизанск ул.Серышева,д.1 | да | нет | да | да | 2024 |
| 204 |  г. Партизанск ул.Серышева,3 | да | нет | да | да | 2024 |
| 205 |  г. Партизанск ул.Селедцова,д.15 | да | нет | да | да | 2024 |
| 206 |  г. Партизанск ул.Селедцова,д.17 | да | нет | да | да | 2024 |
| 207 |  г. Партизанск ул.Спортивная,д.2А | да | нет | да | да | 2024 |
| 208 |  г. Партизанск ул.Смена,д.2 | да | нет | да | да | 2024 |
| 209 |  г. Партизанск ул.Смена,д.4 | да | нет | да | да | 2024 |
| 210 |  г. Партизанск ул.Смена,д.4А | да | нет | да | да | 2024 |
| 211 |  г. Партизанск ул.Смена,д.6 | да | нет | да | да | 2024 |
| 212 |  г. Партизанск ул.Смена,д.8 | да | нет | да | да | 2024 |
| 213 |  г. Партизанск ул.Смена,д.10 | да | нет | да | да | 2024 |
| 214 |  г. Партизанск ул.Смена,д.12 | да | нет | да | да | 2024 |
| 215 |  г. Партизанск ул.Смена,д.14 | да | нет | да | да | 2024 |
| 216 |  г. Партизанск ул.Смена,д.16 | да | нет | да | да | 2024 |
| 217 |  г. Партизанск ул.Смена,д.18 | да | нет | да | да | 2024 |
| 218 |  г. Партизанск ул.Смена,д.20 | да | нет | да | да | 2024 |
| 219 |  г. Партизанск ул.Смена,д.3А | да | нет | да | да | 2024 |
| 220 |  г. Партизанск ул.Спортивная,д.2А | да | нет | да | да | 2024 |
| 221 |  г. Партизанск ул.Тургенева,д.1А | да | нет | да | да | 2024 |
| 222 |  г. Партизанск ул.Тургенева,д.2 | да | нет | да | да | 2024 |
| 223 |  г. Партизанск ул.Тургенева,д.3 | да | нет | да | да | 2024 |
| 224 |  г. Партизанск ул.Тургенева,д.3А | да | нет | да | да | 2024 |
| 225 |  г. Партизанск ул.Тургенева,д.4А | да | нет | да | да | 2024 |
| 226 |  г. Партизанск ул.Тургенева,д.4Б | да | нет | да | да | 2024 |
| 227 |  г. Партизанск ул.Тургенева,4В | да | нет | да | да | 2024 |
| 228 |  г. Партизанск ул.Тургенева,6А | да | нет | да | да | 2024 |
| 229 |  г. Партизанск ул.Тургенева,6Б | да | нет | да | да | 2024 |
| 230 |  г. Партизанск ул.Тургенева,д.8 | да | нет | да | да | 2024 |
| 231 |  г. Партизанск ул.Тургенева,д.9 | да | нет | да | да | 2024 |
| 232 |  г. Партизанск ул.Тургенева,д.13 | да | нет | да | да | 2024 |
| 233 |  г. Партизанск ул.Тургенева,д.15 | да | нет | да | да | 2024 |
| 234 |  г. Партизанск ул.Тургенева,д.17 | да | нет | да | да | 2024 |
| 235 |  г. Партизанск ул.Тургенева,д.19 | да | нет | да | да | 2024 |
| 236 |  г. Партизанск ул.Тургенева,д.24 | да | нет | да | да | 2024 |
| 237 |  г. Партизанск ул.Тургенева,д.28А | да | нет | да | да | 2024 |
| 238 |  г.Партизанск ул.Центральная,д.2 | да | нет | да | да | 2024 |
| 239 |  г.Партизанск ул.Центральная,д.2А | да | нет | да | да | 2024 |
| 240 |  г.Партизанск ул.Центральная,д.4 | да | нет | да | да | 2024 |
| 241 |  г.Партизанск ул.Центральная,д.4А | да | нет | да | да | 2024 |
| 242 |  г.Партизанск ул.Центральная,д.8 | да | нет | да | да | 2024 |
| 243 |  г.Партизанск ул.Центральная,д.8А | да | нет | да | да | 2024 |
| 244 |  г.Партизанск ул.Центральная,д.10А | да | нет | да | да | 2024 |
| 245 |  г.Партизанск ул.Центральная,д.12 | да | нет | да | да | 2024 |
| 246 |  г.Партизанск ул.Центральная,д.17 | да | нет | да | да | 2024 |
| 247 |  г.Партизанск ул.Щорса,д.1А | да | нет | да | да | 2024 |
| 248 |  г.Партизанск ул.Щорса,д.2 | да | нет | да | да | 2024 |
| 249 |  г.Партизанск ул.Щорса,д.6 | да | нет | да | да | 2024 |
| 250 |  г.Партизанск ул.Щорса,д.23 | да | нет | да | да | 2024 |
| 251 |  г.Партизанск ул.Щорса,д.25 | да | нет | да | да | 2024 |
| 252 |  г.Партизанск ул.Щорса,д.29А | да | нет | да | да | 2024 |
| 253 |  г.Партизанск ул.Энергетическая,д.1 | да | нет | да | да | 2024 |
| 254 |  г.Партизанск ул.Энергетическая,д.2В | да | нет | да | да | 2024 |
| 255 |  г.Партизанск ул.Энергетическая,д.2Г | да | нет | да | да | 2024 |
| 256 |  г.Партизанск ул.Энергетическая,д.3 | да | нет | да | да | 2024 |
| 257 |  г.Партизанск ул.Энергетическая,д.5 | да | нет | да | да | 2024 |
| 258 |  г.Партизанск ул.Энергетическая,д.7 | да | нет | да | да | 2024 |
| 259 |  г.Партизанск ул.Энергетическая,д.11 | да | нет | да | да | 2024 |
| 260 |  г.Партизанск ул.Энергетическая,д.25 | да | нет | да | да | 2024 |
| 261 |  г.Партизанск ул.Энергетическая,д.27 | да | нет | да | да | 2024 |
| 262 |  г.Партизанск ул.Энергетическая,д.39 | да | нет | да | да | 2024 |
| 263 |  г.Партизанск ул.Энергетическая,д.41 | да | нет | да | да | 2024 |
| 264 |  г.Партизанск ул.Чкалова,д.1 | да | нет | да | да | 2024 |
| 265 |  г.Партизанск ул. В.Чкалова,д.1А | да | нет | да | да | 2024 |
| 266 |  г.Партизанск ул. В.Чкалова,д.1Б | да | нет | да | да | 2024 |
| 267 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.2 | да | нет | да | да | 2024 |
| 268 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.2А | да | нет | да | да | 2024 |
| 269 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.3 | да | нет | да | да | 2024 |
| 270 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.4 | да | нет | да | да | 2024 |
| 271 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.7 | да | нет | да | да | 2024 |
| 272 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.10 | да | нет | да | да | 2024 |
| 273 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.11 | да | нет | да | да | 2024 |
| 274 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.13 | да | нет | да | да | 2024 |
| 275 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.14 | да | нет | да | да | 2024 |
| 276 |  г.Партизанск ул.Нагорная,д.4 | да | нет | да | да | 2024 |
| 277 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.15А | да | нет | да | да | 2024 |
| 278 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.16 | да | нет | да | да | 2024 |
| 279 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.17 | да | нет | да | да | 2024 |
| 280 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.17А | да | нет | да | да | 2024 |
| 281 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.18 | да | нет | да | да | 2024 |
| 282 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.19 | да | нет | да | да | 2024 |
| 283 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.20 | да | нет | да | да | 2024 |
| 284 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.22 | да | нет | да | да | 2024 |
| 285 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.24 | да | нет | да | да | 2024 |
| 286 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.26 | да | нет | да | да | 2024 |
| 287 |  г.Партизанск ул.В.Чкалова,д.28 | да | нет | да | да | 2024 |
| 288 |  г.Партизанск ул.Вавилова,д.2 | да | нет | да | да | 2024 |
| 289 |  г.Партизанск ул.Вавилова,д.4 | да | нет | да | да | 2024 |
| 290 |  г.Партизанск ул.Вавилова,д.6 | да | нет | да | да | 2024 |
| 291 |  г.Партизанск ул.Вавилова,д.8 | да | нет | да | да | 2024 |
| 292 |  г.Партизанск ул.Вавилова,д.10 | да | нет | да | да | 2024 |
| 293 |  г.Партизанск ул.Вавилова,д.12 | да | нет | да | да | 2024 |
| 294 |  г.Партизанск ул.Вавилова,д.14 | да | нет | да | да | 2024 |
| 295 |  г.Партизанск ул.Вавилова,д.16 | да | нет | да | да | 2024 |
| 296 |  г.Партизанск ул.Вавилова,д.18 | да | нет | да | да | 2024 |
| 297 |  г.Партизанск ул.Вавилова,д.20 | да | нет | да | да | 2024 |
| 298 |  г.Партизанск ул.Вавилова,д.22 | да | нет | да | да | 2024 |
| 299 |  г.Партизанск ул.Вокзальная,д.4А | да | нет | да | да | 2024 |
| 300 |  г.Партизанск ул.Вокзальная,д.6А | да | нет | да | да | 2024 |
| 301 |  г.Партизанск ул.Вокзальная,д.8А | да | нет | да | да | 2024 |
| 302 |  г.Партизанск ул.Дальняя,д.54 | да | нет | да | да | 2024 |
| 303 |  г.Партизанск ул.Дальняя,д.56 | да | нет | да | да | 2024 |
| 304 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.2 | да | нет | да | да | 2024 |
| 305 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.3 | да | нет | да | да | 2024 |
| 306 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.4 | да | нет | да | да | 2024 |
| 307 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.6 | да | нет | да | да | 2024 |
| 308 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.7 | да | нет | да | да | 2024 |
| 309 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.11 | да | нет | да | да | 2024 |
| 310 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.14Б | да | нет | да | да | 2024 |
| 311 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.15 | да | нет | да | да | 2024 |
| 312 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.15А | да | нет | да | да | 2024 |
| 313 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.15Б | да | нет | да | да | 2021-2022 |
| 314 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.17А | да | нет | да | да | 2024 |
| 315 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.17Б | да | нет | да | да | 2024 |
| 316 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.18 | да | нет | да | да | 2024 |
| 317 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.19А | да | нет | да | да | 2024 |
| 318 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.19Б | да | нет | да | да | 2024 |
| 319 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.20 | да | нет | да | да | 2024 |
| 320 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.23А | да | нет | да | да | 2024 |
| 321 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.25 | да | нет | да | да | 2024 |
| 322 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.26 | да | нет | да | да | 2024 |
| 323 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.28 | да | нет | да | да | 2024 |
| 324 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.30 | да | нет | да | да | 2024 |
| 325 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.31 | да | нет | да | да | 2024 |
| 326 |  г.Партизанск ул.Мирошниченко,д.32 | да | нет | да | да | 2024 |
| 327 |  г.Партизанск ул.Кадукова,д.1 | да | нет | да | да | 2024 |
| 328 |  г.Партизанск ул.Кадукова,д.2 | да | нет | да | да | 2024 |
| 329 |  г.Партизанск ул.Кадукова,д.3 | да | нет | да | да | 2024 |
| 330 |  г.Партизанск ул.Кадукова,д.4 | да | нет | да | да | 2024 |
| 331 |  г.Партизанск ул.Кадукова,д.5 | да | нет | да | да | 2024 |
| 332 |  г.Партизанск ул.Кадукова,д.6 | да | нет | да | да | 2024 |
| 333 |  г.Партизанск ул.Кадукова,д.7 | да | нет | да | да | 2024 |
| 334 |  г.Партизанск ул.Кадукова,д.8 | да | нет | да | да | 2024 |
| 335 |  г.Партизанск ул.Кадукова,д.9 | да | нет | да | да | 2024 |
| 336 |  г.Партизанск ул.Кадукова,д.10 | да | нет | да | да | 2024 |
| 337 |  г.Партизанск ул.Кадукова,д.12 | да | нет | да | да | 2024 |
| 338 |  г.Партизанск ул.С.Замараева,д.18 | да | нет | да | да | 2024 |
| 339 |  г.Партизанск ул.С.Замараева,д.20/1 | да | нет | да | да | 2024 |
| 340 |  г.Партизанск ул.С.Замараева,д.20/2 | да | нет | да | да | 2024 |
| 341 |  г.Партизанск ул.С.Замараева,д.22/2 | да | нет | да | да | 2024 |
| 342 |  г.Партизанск ул.С.Замараева,д.25 | да | нет | да | да | 2024 |
| 343 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Калинина,д.1 | да | нет | да | да | 2024 |
| 344 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Калинина,д.1Д | да | нет | да | да | 2024 |
| 345 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Калинина,д.2А | да | нет | да | да | 2024 |
| 346 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Калинина,д.2Б | да | нет | да | да | 2024 |
| 347 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Калинина,д.3 | да | нет | да | да | 2024 |
| 348 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Калинина,д.4 | да | нет | да | да | 2024 |
| 349 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Калинина,д.5 | да | нет | да | да | 2024 |
| 350 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Калинина,д.5А | да | нет | да | да | 2024 |
| 351 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Калинина,д.7 | да | нет | да | да | 2024 |
| 352 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Калинина,д.9 | да | нет | да | да | 2024 |
| 353 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Калинина,д.10 | да | нет | да | да | 2024 |
| 354 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Калинина,д.11 | да | нет | да | да | 2024 |
| 355 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Калинина,д.12 | да | нет | да | да | 2024 |
| 356 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Калинина,д.13 | да | нет | да | да | 2024 |
| 357 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Каховская,д.20А | да | нет | да | да | 2024 |
| 358 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Советская,д.22 | да | нет | да | да | 2024 |
| 359 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Советская,д.24 | да | нет | да | да | 2024 |
| 360 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Советская,д.26 | да | нет | да | да | 2024 |
| 361 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Советская,д.28 | да | нет | да | да | 2024 |
| 362 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Советская,д.30 | да | нет | да | да | 2024 |
| 363 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Советская,д.32 | да | нет | да | да | 2024 |
| 364 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Советская,д.34 | да | нет | да | да | 2024 |
| 365 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Советская,д.39 | да | нет | да | да | 2024 |
| 366 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Советская,д.42 | да | нет | да | да | 2024 |
| 367 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Советская,д.44 | да | нет | да | да | 2024 |
| 368 | г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Советская,д.51А | да | нет | да | да | 2024 |
| 369 | г.Партизанск, с.Казанка, ул.Луговая,д.2 | да | нет | да | да | 2024 |
| 370 | г.Партизанск, с.Казанка, ул.Луговая,д.4 | да | нет | да | да | 2024 |
| 371 | г.Партизанск, с. Авангард, ул.Вишневая,д.9 | да | нет | да | да | 2024 |
| 372 | г.Партизанск, с.Авангард,ул.Вишневая,д.14 | да | нет | да | да | 2024 |
| 373 | г.Партизанск, с. Авангард, ул.Вишневая,д.22 | да | нет | да | да | 2024 |
| 374 | г.Партизанск, с. Авангард, ул.Вишневая,д.24 | да | нет | да | да | 2024 |
| 375 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Кирова,д.16 | да | нет | да | да | 2024 |
| 376 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Кирова,д.38 | да | нет | да | да | 2024 |
| 377 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Кирова,д.41 | да | нет | да | да | 2024 |
| 378 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Кирова,д.42 | да | нет | да | да | 2024 |
| 379 | г.Партизанск, с. Авангард, ул.Кирова,д.43А | да | нет | да | да | 2024 |
| 380 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Кирова,д.44 | да | нет | да | да | 2024 |
| 381 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Кирова,д.50 | да | нет | да | да | 2024 |
| 382 | г.Партизанск, с. Авангард, ул.Кирова,д.50А | да | нет | да | да | 2024 |
| 383 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Кирова,д.52 | да | нет | да | да | 2024 |
| 384 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Кирова,д.54 | да | нет | да | да | 2024 |
| 385 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Кирова,д.56 | да | нет | да | да | 2024 |
| 386 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Кирова,д.58 | да | нет | да | да | 2024 |
| 387 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Кирова,д.60 | да | нет | да | да | 2024 |
| 388 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Павлова,д.3 | да | нет | да | да | 2024 |
| 389 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Павлова,д.4 | да | нет | да | да | 2024 |
| 390 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Павлова,д.5 | да | нет | да | да | 2024 |
| 391 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Павлова,д.7 | да | нет | да | да | 2024 |
| 392 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Павлова, д.9 | да | нет | да | да | 2024 |
| 393 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Павлова, д.3А | да | нет | да | да | 2017 |
| 394 | г.Партизанск, с. Авангард,ул.Павлова, д.10 | да | нет | да | да | 2024 |
| 395 | г.Партизанск, ул.Тепличная,д.1 | да | нет | да | да | 2017 |
| 396 | г.Партизанск, ул.Тепличная,д.2 | да | нет | да | да | 2017 |
| 397 | г.Партизанск, ул.Гоголевская,д.9 | да | нет | да | да | 2017 |
| 398 | г.Партизанск, ул.Гоголевская,д.13 | да | нет | да | да | 2017 |
| 399 | г.Партизанск, ул.Центральная,д.15 | да | нет | да | да | 2017 |
| 400 | г.Партизанск, ул.Тигровая, д.4 | да | нет | да | да | 2024 |
| 401 | г.Партизанска,ул.Партизанская,д.112 | да | нет | да | да | 2024 |
| 402 | г.Партизанск, ул.Пушкинская,д.72А | да | нет | да | да | 2024 |
| 403 | г.Партизанск, ул.Щорса,д.3 | да | нет | да | да | 2024 |
| 404 | г.Партизанск, ул.Щорса,д.14 | да | нет | да | да | 2024 |
| 405 | г.Партизанск,ул.Ленинская,д.18 | да | нет | да | да | 2022 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий Партизанского городского округа на 2019 – 2024 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 29 августа 2017г №1420-па

**НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ**

 работ по благоустройству дворовых территорий,входящих в состав минимального перечня таких работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Ед. измерения | Стоимость, руб.(без НДС) |
| 1 | Ремонт дворовых проездов: |  |  |
| 1.1 | Устройство асфальтобетонного покрытия со снятием деформированных асфальтобетонных покрытий | 10 м2 | 8 829,0 |
| 1.2 | Устройство асфальтобетонного покрытия с устройством выравнивающего подстилающего слоя | 10 м2 | 8 005,0 |
| 1.3 | Устройство асфальтобетонного покрытия без устройства выравнивающего подстилающего слоя | 10 м2 | 6 315,0 |
| 1.4 | Установка бордюрного камня дорожного с демонтажем старого | 1 м | 3 902,0 |
| 1.5 | Установка бордюрного камня дорожного без демонтажа | 1 м | 2 555,0 |
| 1.6 | Установка бордюрного камня тротуарного с демонтажем старого | 1 м | 2 499,0 |
| 1.7 | Установка бордюрного камня тротуарного без демонтажа | 1 м | 2 119,0 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий: |  |  |
| 2.1 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 1 шт. | 16 744,0 |
| 3 | Установка скамеек и урн для мусора: |  |  |
| 3.1 | Стоимость скамеек: |  |  |
|  |  | 1 шт. | 13 609,0 |
|  |  | 1 шт. | 8 820,0 |
|  |  | 1 шт. | 4 780,0 |
|  |  | 1 шт. | 3 485,0 |
|  |  | 1 шт. | 5 720,0 |
|  |  | 1 шт. | 3 505,0 |
| 3.2 | Стоимость монтажных работ: |  |  |
|  | Установка скамейки | 1 шт. | 7 204,0 |
|  | Установка урны | 1 шт. | 5 570,0 |

Стоимость работ установлена на основании сборников территориальных единичных расценок по Приморскому краю и могут корректироваться с учетом роста цен на указанные виды работ.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 5

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий Партизанского городского округа на 2019 – 2024 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 29 августа 2017г №1420-па

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2024 ГОДЫ И ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование муниципальной подпрограммы, подпрограммы, отдельного мероприятия  | Ответственный исполнитель |  Срок реализации  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Дата начала реализации | Дата окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие «Улучшение состояния дворовых территорий» |
| 1. | Ремонт дворовых территорий | Начальник отдела жизнеобеспечения, начальник отдела строительства управления ЖКК | 2018г | 2024г | - количество благоустроенных дворовых территорий 405ед.  доля благоустроенных дворовых территорий, отвечающих эксплуатационным нормам и требованиям-100%;- охват населения благоустроенными дворовыми территориями-100% |
| .2.  | Проектирование, топографо-геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации | Начальник отдела жизнеобеспечения, начальник отдела строительства управления ЖКК  | 2018г. | 2024г. | Разработанные проекты, проведенные топографичсеские работы, получение заключения по ценовой экспертизы сметной документации |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 29 августа 2017г №1420-па

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

 **НА 2018 – 2024 ГОДЫ**

ПАСПОРТ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018 – 2024 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Подпрограммы | «Благоустройство территорий общего пользования Партизанского городского округа» на 2018 -2024 годы (далее Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель | Отдел: жизнеобеспечения, отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа  |
| Цели и задачи Программы | Цель Подпрограммы: - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Партизанского городского округа. Задачи Подпрограммы:- улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования: парковых зон отдыха, скверов, городской площади,- восстановления (устройство) покрытия, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, - устройство цветочных клумб и вазонов,- посадка деревьев и кустарников. |
| Структура муниципальной Подпрограммы  | Основное мероприятие Подпрограммы:1«Улучшение состояния территорий общего пользования», которое состоит из:1.1. Ремонт территорий общего пользования;1.2 Вовлечение граждан в решение вопросов городского значения  |
| Целевые индикаторы Подпрограммы и их значения | - количество благоустроенных территорий общего пользования 6ед.- доля благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям -100%. |
| Сроки реализации Подпрограммы | Реализация Подпрограммы – 2018 -2024 годы в один этап. |
| Характеристика подпрограммных мероприятий | Повышение комфортности и качества проживания граждан на территории Партизанского городского округа  |
| Объемы и источники финансированияПодпрограммы |  Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Подпрограммы составляет **5 328 628,05** рублей, в том числе:2018 год – 1 005 792,00 рублей;2019 год – 778 915,49 рублей;2020 год – 890 920,56 рублей;2021 год – 500 000,00 рублей;2022 год – 1 000 000,00 рублей;2023 год – 1 000 000,00 рублей;2024 год – 153 000,00 рублей.Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы:средств краевого бюджета составляет **3 718 808,32** рублей, в том числе:2018 год – 2 020 185,00 рублей;2019 год – 277 578,58 рублей;2020 год – 361 863,87 рублей;2021 год – 282 418,87 рублей;2022 год – 278 381,01 рублей;2023 год – 278 381,01 рублей;2024 год – 220 000,00 рублей;средств федерального бюджета составляет **97 537 226,71** рублей, в том числе: 2018 год – 14 814 687,00 рублей;2019 год – 13 601 348,95 рублей;2020 год – 17 731 328,13 рублей;2021 год – 13 838 523,87 рублей;2022 год – 13 640 669,37 рублей;2023 год – 13 640 669,37 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - количество благоустроенных территорий общего пользования, 6ед.;-доля благоустроенных территорий общего пользования, отвечающих эксплуатационным нормам и требованиям -100%;  |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий Подпрограммы. |

**I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ**

Настоящая Подпрограмма разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности населения посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Партизанского городского округа в соответствии с:

- Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 21 ноября 2016г №10, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017год;

- приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 13апреля 2017г №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;

- Законом Приморского края от 20.10.2008 года № 325-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года;

- постановлением Администрации Приморского края от 08.02.2019г. №69-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31 августа 2017 года №356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы»;

 - распоряжением администрации Партизанского городского округа от 31.10.2016г № 466-ра «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Партизанского городского округа на 2017 год и плановый период до 2019 года»;

-постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019года № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморск «го края»Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы»

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Жилье и городская среда» на территории Партизанского городского округа, решаемой в Подпрограмме, является улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общего пользования.

Под наиболее посещаемыми муниципальными территориями общего пользования подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории истории и культуры.

Текущее состояние благоустройства большинства наиболее посещаемых гражданами территорий общего пользования Партизанского городского округа не соответствует современным требованиям к местам посещения и пользования населением, обусловленными нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия наиболее посещаемых муниципальных территорий – парковых зон, скверов, площадей памятников истории и культуры, имеют высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Партизанского городского округа зонами массового пребывания населения истек, практически не производятся работы по озеленению наиболее посещаемых территорий, недостаточно оборудованных детских и спортивно-игровых площадок, отсутствует оборудованные доступные для инвалидов места отдыха и парковочных мест на автостоянках, прилегающих к наиболее посещаемым населением территорий общего пользования.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия наиболее посещаемых территорий общего пользования, освещения, озеленения, не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству территорий общего пользования не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству территорий общего пользования необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. Перечень территорий общего пользования указан в приложении №1 Подпрограммы.

Реализация Подпрограммы позволит создать благоприятные условия, повысить комфортность пребывания населения в местах общего пользования, расположенных на территории Партизанского городского округа, обеспечить более эффективную эксплуатацию элементов благоустройства, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

Цель реализации настоящей Подпрограммы:

- повышение уровня комфортности наиболее посещаемых территорий общего пользования населением Партизанского городского округа.

Задачи Подпрограммы:

- улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Партизанского городского округа: восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников, оборудованные доступными для инвалидов места отдыха.

Перечень мероприятий, сроки и ожидаемые результаты их реализации отражены в приложении №3 Подпрограммы.

**III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к повышению уровня благоустроенности наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Партизанского городского округа.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы указаны в приложении №2 Подпрограммы.

**IV. ОБЪЕМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ**

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Подпрограммы составляет **5 328 628,05** рублей, в том числе:

2018 год – 1 005 792,00 рублей;

2019 год – 778 915,49 рублей;

2020 год – 890 920,56 рублей;

2021 год – 500 000,00 рублей;

2022 год – 1 000 000,00 рублей;

2023 год – 1 000 000,00 рублей;

2024 год – 153 000,00 рублей.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы:

средств краевого бюджета составляет

**3 718 808,32** рублей, в том числе:

2018 год – 2 020 185,00 рублей;

2019 год – 277 578,58 рублей;

2020 год – 361 863,87 рублей;

2021 год – 282 418,87 рублей;

2022 год – 278 381,01 рублей;

2023 год – 278 381,01 рублей;

2024 год – 220 000,00 рублей;

средств федерального бюджета составляет **97 537 226,71** рублей, в том числе:

2018 год – 14 814 687,00 рублей;

2019 год – 13 601 348,95 рублей;

2020 год – 17 731 328,13 рублей;

2021 год – 13 838 523,87 рублей;

2022 год – 13 640 669,37 рублей;

2023 год – 13 640 669,37 рублей;

 Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию Программы приведены в приложении №4 Подпрограммы.

**V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы – отдел жизнеобеспечения, отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее – отделы).

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством: размещения заказов на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

Отделы:

- организуют реализацию Подпрограммы, вносит предложения о внесении изменений в Подпрограмму и несут ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а так же конечных результатов ее реализации;

- не позднее 1 сентября текущего финансового года представляет в финансовое управление администрации Партизанского городского округа бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета Партизанского городского округа в очередном финансовом году;

- разрабатывают:

а) перечень работ по исполнению подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год (постановлением администрации Партизанского городского округа);

б) календарный план реализации подпрограммных мероприятий с указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств);

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики и собственности в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Подпрограммы, заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной [форме](#Par933);

- ежегодно проводит оценку эффективности Подпрограммы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы на согласование заместителю главы администрации – начальнику управления жилищно – коммунального комплекса, в отдел экономики управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа.

Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с описанием результатов реализации мероприятий в отчетном году, по формам, установленным муниципальными правовыми актами Партизанского городского округа;

б) перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы, последствий не реализации Подпрограммы:

г) оценку эффективности Подпрограммы;

д) сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Подпрограммы ответственными исполнителями.

В случае отклонения от плановой динамики реализации Подпрограммы в отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной Подпрограммы и их обоснование.

 Размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о Подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы, степени выполнения мероприятий Подпрограммы.

Общий контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель главы – начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

**VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:

- количество благоустроенных территорий общего пользования -6ед.

- доля благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям -100%

**VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится отделом по итогам завершения реализации Подпрограммы по нижеуказанной формуле.

Методика оценки эффективности Подпрограммы включает в себя следующие показатели:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

Iфакт

I = ------------ х 100 %,

Iплан

где:

 I – индикатор эффективности;

 Iфакт - фактическое значение индикатора;

 Iплан - плановое значение индикатора

б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:

1

I = ------------------- x 100 %,

Iфакт / Iплан

где:

I – индикатор эффективности;

 Iфакт - фактическое значение индикатора;

 Iплан - плановое значение индикатора

в) среднее значение выполнения индикаторов эффективности по Подпрограммам рассчитывается по формуле:

SUM Iэф.

Icр. = --------------- х 100%,

n

где:

Iср. - среднее значение выполнения индикаторов эффективности Подпрограммы;

SUM Iэф - суммарное значение фактического выполнения индикаторов эффективности Подпрограммы;

n - количество индикаторов эффективности муниципальной Подпрограммы

г) расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств производится по формуле:

 х 100%,

Ф

Ф

Э

план

факт

бв



где:

 - степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

 - фактическое освоение средств бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде;

средств в отчетном периоде;

 - запланированное выделение бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде

план

Ф

д) эффективность реализации Подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Iср. х Эбв

Э

100 %

МП



где:

Эмп – эффективность реализации Подпрограммы;

Iср. – среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

Эбв - степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

 Эффективность реализации Подпрограммы признается высокой в случае, если значение Эмп составляет не менее 90,0 %.

Эффективность реализации Подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 75,0 %.

В остальных случаях эффективность реализации Подпрограммы признается неудовлетворительной.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к подпрограмме «Благоустройство территорий общего пользования Партизанского городского округа на 2019 – 2024 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 29 августа 2017г №1420-па

**ПЕРЕЧЕНЬ**

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве на территории ( с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству Партизанского городского округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование и адрес общественной территории  | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1. |  Городской парк, расположенный относительно ориентира примерно в 150м по направлению на восток от здания №26 г.Партизанск | Ремонт входной группы, ограждения, наружного освещения, уличной сцены, установка скамей, урн, установка игровой площадки, ремонт асфальтного покрытия тротуаров, аллей с устройством бордюрного камня, ремонт бетонных уличных маршей, устройство тактильной плитки и автопарковки для инвалидов | 2018-2021 |
| 2. | Сквер, расположенный относительно ориентира многоквартирного дома примерно в 80м на северо-запад г.Партизанск, с.Углекаменск, ул.Калинина,13 | Ремонт асфальтного покрытия тротуаров, установка скамеек, урн, наружного освещения, посадка деревьев, кустарников, детской площадки |  2024 |
| 3. | Сквер, расположенный относительно ориентира здания ул..Индустриальная, д.11  | Ремонт асфальтного покрытия тротуаров, установка скамеек, урн, наружного освещения, посадка деревьев, кустарников, детской площадки | 2020-2021 |
| 4. | Центральная городская площадь «Ленинская» г..Партизанск, в районе по ул.Ленинская,д.26А | Ремонт асфальтного покрытия площади и прилегающих тротуаров с заменой бордюра, ремонт лестничных бетонных маршей, озеленение откосов | 2022-2023 |
| 5. | Стела «Партизанск», расположенная относительно ориентира здания примерно 880м по направлению на юго-восток г.Партизанск ул.Я.М.Свердлова, дом 29 | Ремонт асфальтного покрытия, бетонной стелы и знака, устройство клумбы | 2025 |
| 6 | Сквер, расположенный относительно в 30м ориентира здания по направлению на восток в г..Партизанск, с.Авангард ул.Кирова,33А | Ремонт асфальтного покрытия тротуаров, установка скамеек, урн, наружного освещения, посадка деревьев, кустарников, детской площадки | 2021 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к подпрограмме «Благоустройство территорий общего пользования Партизанского городского округа на 2019 – 2024 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 29 августа 2017г №1420-па

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2024 ГОДЫ И ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование муниципальной подпрограммы, подпрограммы, отдельного мероприятия  | Ответственный исполнитель |  Срок реализации  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Дата начала реализации | Дата окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основные мероприятияУлучшение состояния территорий общественного пользования |
| 1 | Ремонт территорий общественного пользования | Начальник отдела жизнеобеспеченияуправления ЖКК | 2018 | 2024 | - количество территорий общего пользования - 6ед. - доля благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям-100%  |
| 2  | Проектирование, топографо -геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации | тоже,  | 2018 | 2024. | Разработанные проекты, проведенные топографичсеские работы, получение заключения по ценовой экспертизы сметной документации |
|  Отдельные мероприятия |
| 1 | Организация дистанционного обращения граждан, в том числе путем телефонного обращения с заявлением, осуществления контроля исполнения поступивших заявлений | тоже | 2020 | 2024 | Вовлечение большего числа граждан в решение вопросов местного развития |
| 2 | Организация участия граждан в рейтинговом голосовании по дистанционному выбору благоустройства общественных территорий | тоже | 2020 | 2024 | Вовлечение большего числа граждан в решение вопросов местного развития |
| 3 | Проведение инвентаризации общественных территорий с формированием электронных паспортов | тоже | 2020 | 2024 | Обеспечение полного охвата общественных территорий для учета при проведении благоустроительных работ  |
| 4 | Обеспечение онлайн мониторинга общественной безопасности с использованием систем видеоаналитики общественных территорий | тоже | 2020 | 2024 | Обеспечение безопасности граждан на общественных территориях, обеспечение принятия оперативных мер по устранению нарушений общественного порядка. |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 29августа 2017г № 1420-па

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2019 – 2024 ГОДЫ**

ПАСПОРТ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ,ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2019 – 2024 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Подпрограммы | «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Партизанского городского округа» на 2019 -2024 годы (далее Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель | Отдел жизнеобеспечения, отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа  |
| Цели и задачи Программы | Цель Подпрограммы: - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий, обустройства территорий игровыми и спортивными площадками.Задачи Подпрограммы:- улучшение состояния территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками. |
| Структура муниципальной Подпрограммы  | Основное мероприятие Подпрограммы«Улучшение состояния территорий», которое состоит из:1. Ремонт территорий, поставка и установка игровых и спортивных площадок;2. Проектирование, топографо-геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации.  |
| Целевые индикаторы Подпрограммы и их значения | - количество благоустроенных территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками -39ед.- доля благоустроенных территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками -100%. |
| Сроки реализации Подпрограммы | Реализация Подпрограммы – 2019 -2024 годы в один этап. |
| Характеристика подпрограммных мероприятий | Повышение комфортности и качества проживания граждан на территории Партизанского городского округа |
| Объемы и источники финансированияПодпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Подпрограммы составляет **6 237 938,17** рублей, в том числе:2018 год – 0,00 рублей;2019 год – 1 353 608,25 рублей;2020 год – 1 763,079,44 рублей;2021 год – 1 450 000,00 рублей;2022 год – 835 625,24 рублей;2023 год – 835 625,24 рублей;2024 год – 0,00 рублей.Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы:средств краевого бюджета составляет **122 138 090,74** рублей, в том числе:2018 год – 0,00 рублей;2019 год – 27 600 000,00 рублей;2020 год – 27 031 286,29 рублей;2021 год – 13 469 706,17 рублей;2022 год – 27 018 549,14 рублей;2023 год – 27 018 549,14 рублей;2024 год – 0,00 рублей;средств федерального бюджета составляет **0,00** рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - количество благоустроенных территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками 38 ед.;-доля благоустроенных территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками -100%;  |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий Подпрограммы. |

**I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ**

Настоящая Подпрограмма разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности населения посредством благоустройства территорий и территорий оборудованных игровыми и спортивными площадками Партизанского городского округа в соответствии с:

- Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 21 ноября 2016г №10, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017год;

- приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 13апреля 2017г №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;

- Законом Приморского края от 20.10.2008 года № 325-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года;

-- постановлением Администрации Приморского края от 08.02.2019г. №69-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31 августа 2017 года №356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы»;

-постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019года № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморск «го края»Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы»

- распоряжением администрации Партизанского городского округа от 31.10.2016г № 466-ра «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Партизанского городского округа на 2017 год и плановый период до 2019 года»;

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Жилье и городская среда» на территории Партизанского городского округа, решаемой в Программе, является улучшение состояния благоустройства территорий, обустройство территорий игровыми и спортивными площадками. Под территориями подразумеваются территории многоквартирных домов, территории для оборудования игровыми и спортивными площадками подразумеваются территории как многоквартирных домов, территории школ, а также территории расположенные вблизи частных жилых домов.

Текущее состояние благоустройства большинства территорий многоквартирных домов, а также территорий слабо оснащенных игровыми и спортивными площадками не соответствует современным требованиям и требуют оснащения современными игровыми и спортивными комплексами..

Реализация Подпрограммы позволит создать благоприятные условия, повысить комфортность пребывания населения на благоустроенных территориях, занятость детей и подростков на игровых и спортивных площадках позволит снизить детскую преступность. В целях повышения уровня благоустройства городского округа и создания комфортной, безопасной и эстетической территории жизнедеятельности населения определен адресный [перечень](#P2674) территорий и территорий по оборудованию игровыми и спортивными площадками, нуждающихся в благоустройстве. Адресный [перечень](#P2674) территорий и территорий по оборудованию игровыми и спортивными площадками, нуждающихся в благоустройстве указан в приложении №1 Подпрограммы.

**II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

Цель реализации настоящей Подпрограммы:

- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий, оборудование территорий игровыми и спортивными площадками.

Задачи Подпрограммы:

- улучшение состояния благоустройства территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками.

Перечень мероприятий, сроки и ожидаемые результаты их реализации отражены в приложении №3 Подпрограммы.

**III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к повышению уровня благоустроенности территорий, обустройство территорий игровыми и спортивными площадками.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы указаны в приложении №2 Подпрограммы.

**IV. ОБЪЕМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ**

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

 Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Подпрограммы составляет **6 237 938,17** рублей, в том числе:

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 1 353 608,25 рублей;

2020 год – 1 763,079,44 рублей;

2021 год – 1 450 000,00 рублей;

2022 год – 835 625,24 рублей;

2023 год – 835 625,24 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.

Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы:

средств краевого бюджета составляет

**122 138 090,74** рублей, в том числе:

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 27 600 000,00 рублей;

2020 год – 27 031 286,29 рублей;

2021 год – 13 469 706,17 рублей;

2022 год – 27 018 549,14 рублей;

2023 год – 27 018 549,14 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

средств федерального бюджета составляет **0,00** рублей

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию Программы приведены в приложении № 4 Подпрограммы.

**V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы – отдел жизнеобеспечения, отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее – отделы).

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством: размещения заказов на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

Отделы:

- организуют реализацию Подпрограммы, вносит предложения о внесении изменений в Подпрограмму и несут ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а так же конечных результатов ее реализации;

- не позднее 1 сентября текущего финансового года представляет в финансовое управление администрации Партизанского городского округа бюджетные заявки с обосновывающими материалами на финансирование из бюджета Партизанского городского округа в очередном финансовом году;

- разрабатывают:

а) перечень работ по исполнению подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год (постановлением администрации Партизанского городского округа);

б) календарный план реализации подпрограммных мероприятий с указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год (распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств);

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики и собственности в целях оперативного контроля информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Подпрограммы, заполняемую нарастающим итогом с начала года по утвержденной [форме](#Par933);

- ежегодно проводит оценку эффективности Подпрограммы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы на согласование заместителю главы администрации – начальнику управления жилищно – коммунального комплекса, в отдел экономики управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа.

Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с описанием результатов реализации мероприятий в отчетном году, по формам, установленным муниципальными правовыми актами Партизанского городского округа;

б) перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы, последствий не реализации Подпрограммы:

г) оценку эффективности Подпрограммы;

д) сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Подпрограммы ответственными исполнителями.

В случае отклонения от плановой динамики реализации Подпрограммы в отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной Подпрограммы и их обоснование.

 Размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о Подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы, степени выполнения мероприятий Подпрограммы.

Общий контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель главы – начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа.

 **VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:

- количество благоустроенных территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками -23 ед..

- доля благоустроенных территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям -100%

**VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится отделом по итогам завершения реализации Подпрограммы по нижеуказанной формуле.

Методика оценки эффективности Подпрограммы включает в себя следующие показатели:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

Iфакт

I = ------------ х 100 %,

Iплан

где:

 I – индикатор эффективности;

 Iфакт - фактическое значение индикатора;

 Iплан - плановое значение индикатора

б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:

1

I = ------------------- x 100 %,

Iфакт / Iплан

где:

I – индикатор эффективности;

 Iфакт - фактическое значение индикатора;

 Iплан - плановое значение индикатора

в) среднее значение выполнения индикаторов эффективности по Подпрограммам рассчитывается по формуле:

SUM Iэф.

Icр. = --------------- х 100%,

n

где:

Iср. - среднее значение выполнения индикаторов эффективности Подпрограммы;

SUM Iэф - суммарное значение фактического выполнения индикаторов эффективности Подпрограммы;

n - количество индикаторов эффективности муниципальной Подпрограммы

г) расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств производится по формуле:

 х 100%,

Ф

Ф

Э

план

факт

бв



где:

 - степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

 - фактическое освоение средств бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде;

средств в отчетном периоде;

 - запланированное выделение бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде

план

Ф

д) эффективность реализации Подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Iср. х Эбв

Э

100 %

МП



где:

Эмп – эффективность реализации Подпрограммы;

Iср. – среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

Эбв - степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

 Эффективность реализации Подпрограммы признается высокой в случае, если значение Эмп составляет не менее 90,0 %.

Эффективность реализации Подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 75,0 %.

В остальных случаях эффективность реализации Подпрограммы признается неудовлетворительной.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Партизанского городского округа» на 2019 – 2024 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 29 августа 2017г №1420-па

**ПЕРЕЧЕНЬ**

благоустройства территорий и территорий, подлежащих оборудованию игровыми и спортивными площадками Партизанского городского округа на 2019-2020-2021годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес (место расположения) | годы |
| 1. | г. Партизанск с. Авангард, ул. Павлова,д.9 | 2019 |
| 2. | г. Партизанск с. Авангард, ул. Павлова,д.12 | 2019 |
| 3. | г. Партизанск с. Углекаменск, ул. Калинина,д.4 ( в районе домов №2А,2Б по ул. Калинина) | 2019 |
| 4. | г. Партизанск с. Углекаменск, ул. Калинина,д.7 | 2019 |
| 5. | г. Партизанск с. Казанка, ул.Владивостокская,д.9А  | 2019 |
| 6 | г. Партизанск с. Мельники, в районе ул. Школьная,д.1 | 2019 |
| 7 | г. Партизанск, ул.Партизанская ,д.112 | 2019 |
| 8 | г. Партизанск, ул.Нагорная,д.5 | 2019 |
| 9 | г Партизанск, ул. Мирошниченко,д.17 «б» | 2019 |
| 10 | г. Партизанск, ул. К.Коренова,д.26 | 2019 |
| 11 | г. Партизанск, ул. К.Коренова,д.29 | 2019 |
| 12 | г. Партизанск, ул.Ленинская,д.22,д.24,д.24а | 2019 |
| 13 | г. Партизанск, ул.Чкалова,д.28 | 2019 |
| 14 | г. Партизанск, ул.Чкалова,д.7а | 2019 |
| 15 | г. Партизанск, ул.Центральная,д.10 | 2019-2020 |
| 16 | г. Партизанск, ул.50 лет ВЛКСМ,д.21 | 2019 |
| 17 | г. Партизанск, ул.Селедцова,д.5 | 2019 |
| 18 | г. Партизанск, ул.Кожевенная,д.19 | 2019 |
| 19 | г. Партизанск ул.Пушкинская,д.72А | 2019 |
| 20 | г. Партизанск, ул.Народная,д.9 | 2019 |
| 21 | г. Партизанск, ул.Гоголевская,д.4 | 2019 |
| 22 | г. Партизанск, ул.Суворова,7 | 2019 |
| 23 | г. Партизанск, ул.Кутузова,д.54 | 2019 |
| 24 | г. Партизанск ул.Ленинская,д.38 | 2020 |
| 25 | г. Партизанск с. Авангард, ул. Павлова,д.3Б | 2020 |
| 26 | г. Партизанск с. Авангард, ул. Павлова,д.6 | 2020 |
| 27 | г. Партизанск, ул.50 лет ВЛКСМ,д.27 | 2020 |
| 28 | г. Партизанск, ул.Селедцова,д.3 | 2023 |
| 29 | г. Партизанск, ул Центральная,д.6 | 2020 |
| 30 | г. Партизанск, ул.Щорса,д.1 | 2020 |
| 31 | г. Партизанск, ул. Ленинская, д.16 | 2020 |
| 32 | г. Партизанск, ул.Ленинская,д.6 | 2020 |
| 33 | г. Партизанск, ул.Ленинская,д.8 | 2020 |
| 34 | г. Партизанск, ул.50 лет ВЛКСМ ,д.47 | 2020-2021 |
| 35 | г. Партизанск, ул. Индустриальная, д.22А | 2020 |
| 36 | г. Партизанск, ул. Индустриальная,д.22Б | 2020 |
| 37 | г Партизанск, ул..Гоголевская,д.1 | 2021-2022 |
| 38 | г. Партизанск, ул.Мирошниченко,д.15В | 2021-2022 |
| 39 | г. Партизанск, ул. К.Коренова,д.31 | 2021 |
| 40 | г. Партизанск, ул.Булгарова,д.13 | 2021 |
| 41 | г. Партизанск , ул.Булгарова,д.15 | 2021 |
| 42 | г. Партизанск, ул.Булгарова,д.17 | 2021-2022 |
| 43 | г. Партизанск, ул.Октябрьская,д.6 | 2022 |
| 44 | г. Партизанск, ул.Вишневая,д.24 с.Авангард | 2022 |
| 45 | г. Партизанск, ул.Павлова,д.4 с. Авангард | 2023 |
| 47 | г. Партизанск, ул.Павлова,д.5 с. Авангард | 2022 |
| 48 | г.. Партизанск, ул Нагорная,д.18 | 2022 |
| 49 | г. Партизанск, ул.Ленинская,д.19 | 2023 |
| 50 | г. Партизанск, ул. ул.Ленинская,д.20 | 2023 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

 к подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Партизанского городского округа» на 2019 – 2024 годы муниципальной программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 29 августа 2017г №1420-па

**ПОРЯДОК**

передачи на безвозмездной основе детских и спортивных площадок собственникам многоквартирных домов, товариществам собственников жилья, территориальным общественным самоуправлениям

1.Общие положения

 1.1 Настоящий Порядок передачи на безвозмездной основе детских и спортивных площадок регламентирует процедуру передачи от управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа (далее по тексту Управление) собственникам многоквартирных домов, товариществам собственников жилья, территориальным общественным объединением , принявших участие в проекте благоустройства «1000 дворов» Приморья и являющимися победителями проекта в 2019году, а также принявших решение о вхождению в Программу.

2. Порядок передачи

 2.1 Основанием для осуществления передачи на безвозмездной основе детских и спортивных площадок собственникам многоквартирных домов, товариществам собственников жилья, территориальным общественным самоуправлениям (далее по тексту «Собственники») является протокол общего собрания «Собственников».

 2.2 На общем собрании «Собственников» обсуждаются условия и принимаются решения:

 - о приеме на безвозмездной основе «Собственниками» от Управления детской или спортивной площадки, а также условия дальнейшего содержания принятого имущества. Передача оформляется актом приема – передачи. В состав комиссии по приему – передаче имущества включаются представители Управления и представители «Собственников», акты приема -передачи детских и спортивных площадок утверждается постановлением администрации Партизанского городского округа.

- о трудовом (не денежном) участии «Собственников», в благоустройстве дворовых территорий, а также территории, на которой будет осуществлена установка детской игровой или спортивной площадки. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания «Собственников».

 2.3 Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

- субботники;

- подготовка дворовой и иной территории, подлежащей благоустройству к началу работ (земляные работы);

- участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

- участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории.

 2.4. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются представителями «Собственников» на информационных стендах.

 2.5 . В качестве подтверждения трудового участия «Собственники» представляют в Управление в течение 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых «Собственниками» соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан с приложением к такому отчету фото-, видео материалов для размещения на официальном сайте администрации Партизанского городского округа.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к подпрограмме «Благоустройство территорий Партизанского городского округа на 2019 – 2024 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 29 августа 2017г №1420-па

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2019-2024 ГОДЫ И ПЛАНЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование муниципальной подпрограммы, подпрограммы, отдельного мероприятия  | Ответственный исполнитель |  Срок реализации  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Дата начала реализации | Дата окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные мероприятия: «Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок» |
| 1 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | Начальник отдела жизнеобеспечения, начальник отдела строительства управления ЖКК  | 2019. | 2024. | - количество благоустроенных дворовых территорий, детских и спортивных площадок -38 ед. доля благоустроенных дворовых территорий и территорий, оборудованных игровыми и спортивными площадками, соответствующих эксплуатационным нормам и требованиям -100%  |
| 2  | Проектирование, топографо - геодезические работы, ценовая экспертиза сметной документации |  тоже | 2019 | 2024 | Разработанные проекты, проведенные топографичсеские работы, получение заключения по ценовой экспертизы сметной документации |